# Техническое задание на сайт планирования учебного расписания

Версия 0.9 для реализации и подготовки защиты | 21 октября 2026 года

Колледж в Таразе; локальное конкурсное ядро и последующее развитие; ТЗ на русском, первый язык сайта — казахский.

Цель — провести расписание от импорта до публикации и XLSX: найти проблему, исправить занятие, выполнить расчёт и независимо проверить результат; главные функции — проверка, ручное редактирование и автоматическое составление.

| Параметр | Решение |
| --- | --- |
| Готовность | 25.10.2026; фиксация сборки 24.10, приёмка и исправления 25.10. |
| Конкурс | 29–30.10.2026 со слов пользователя; защита — 5 минут по предоставленному положению. |
| Разработка | ИИ-агенты пишут код под руководством пользователя; проект создаётся для мамы. |
| Докладчик | Мама показывает приложение, объясняет код и алгоритм, отвечает жюри. |
| Среда MVP | Локальный запуск без обязательных внешних сервисов. |
| Ресурс | Точные часы участия пользователя и мамы требуют уточнения; оценки трудозатрат — рабочие предположения. |

Общая оговорка: это план разработки; функция или AC в документе не подтверждают существование кода, успешный тест, измеренную пользу или готовность всего колледжа; такой вывод требует свидетельства для конкретной сборки, данных и оборудования, а неподтверждённые сведения помечаются «предположение» или «требует уточнения».

Основное ТЗ занимает первые 15 страниц. Приложения А–З содержат источники, архитектуру, будущие очереди, UX, приёмку, материалы мамы и девять паспортов агентов. Навигация доступна по заголовкам Word.

# 1 Границы поставки и три очереди

REQ-002. Очередь 1 содержит конкурсный MVP, очередь 2 — согласованное расширение для колледжа, очередь 3 — поздние возможности, причём размещение в приложении сохраняет очередь требования.

MoSCoW: Must обязателен к приёмке своей очереди; Should выбирается после Must при наличии резерва; Could — позднее по решению заказчика; Won’t — вне выпуска; внутри 73 Must очереди 1 выделены 20 Must-A и 53 Must-B, оба уровня обязательны к 25.10, а A/B задаёт только порядок работы.

| Дополнительный модуль | Очередь | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Заявки об ошибках REP | 2 | Обращения нужны после появления пользователей. |
| Уведомления NTF | 2 | Доставка не нужна для локального конкурсного пути. |
| Помощник замен SUB | 2 | Зависит от компетенций, доступности и проверенного ядра. |
| Пожелания AVL | 2 | Заявки и согласование отложены; подтверждённая доступность остаётся входом ядра. |
| Переход года YEAR | 3 | Защита использует один выбранный учебный год. |
| Перерасчёт RPR | 2 | Развитие обычного генератора после проверки его корректности. |
| Готовность RDY | 1 и 2 | Блокирующие проверки в MVP; полный обзор и массовые исправления в очереди 2. |
| Сравнение CMP | 3 | Для защиты достаточно одного проверенного результата. |
| Сегодня TDY | 2 | Обычный опубликованный просмотр есть в MVP; персональный экран отложен. |
| QR QRL | 3 | При локальном запуске не нужен постоянный адрес для пользователей. |
| Пилот PIL | 3 и 1 | Полные замеры в очереди 3; технические проверки и репетиция в MVP. |

REQ-001. Языки поставляются в согласованной очередности: KK в очереди 1, RU в очереди 2 и EN в очереди 3.

REQ-003. За границами MVP остаются журнал оценок, посещаемость, LMS, оплата, мобильное приложение, чат-бот, распознавание любых сканов, AI-ассистент и полноценный офлайн-кеш.

# 2 Данные и функциональный объём

REQ-004. Достоверность значений и разрешение противоречий определены в разделе 5; исходные наблюдения S1–S3 сохранены в приложении А.

Предположение: контрольный профиль — две группы и одна учебная неделя; до расчёта фиксируются группы, даты и потребность, а тестовые данные маркируются и хранятся отдельно от фактов колледжа.

| ID | Приоритет | Результат первой очереди |
| --- | --- | --- |
| IMP-001–004 | Must | S1: согласованный шаблон, выбор контекста, предпросмотр и координаты; автоматический импорт S2/S3 — очередь 2. |
| IMP-002 | Must | До подтверждения данные находятся в промежуточной области; пользователь видит ошибки и изменения. |
| IMP-003/004 | Must | Кабинет 0 означает «не указан»; вакансия, несколько ФИО и пустая подгруппа требуют решения. |
| IMP-007 | Must | Повтор и обновление импорта выполняются по IMP-007 в единой таблице общих правил. |
| IMP-008 | Must | Разрешённый XLSX с проверкой структуры и распакованного объёма; начальный предел 10 МБ — предположение; макросы, формулы и внешние ссылки не исполняются. |
| DATA-001–005 | Must в пределах профиля | Устойчивые ID, исходная величина с единицей и происхождением, потребность отдельно от подтверждённого назначения. |

Неподдержанная подгруппа, совместное занятие или неоднозначное назначение остаются блокирующим вопросом выбранного объёма; полноценная обработка сложных случаев — очередь 2.

Недельная потребность задаётся с подтверждённым основанием либо в маркированной тестовой фикстуре; произвольное деление семестровых часов запрещено.

# 3 Календарь, редактор и обязательные проверки

CAL-001–003. Проведения выбранных групп разворачиваются по явному календарю активных дат, практик, каникул, аттестаций и разрешённых исключений с учётом Q-005.

HRS-001–003. Система хранит единицы минут, академических часов, пар, недельной и семестровой нагрузки, разделяет потребность, план и факт без автоматического создания проведённых часов из плана и использует тестовые 45 минут как предположение Q-004.

| ID | Приоритет | Проверяемое поведение |
| --- | --- | --- |
| UI-001 | Must | Разрешённые виды по группе, преподавателю и кабинету показывают дату, время, предмет, участников и помещение. |
| UI-002 | Must | Создание и изменение через форму с явным выбором одной даты или набора повторений; перетаскивание не требуется. |
| UI-003 | Must | Диагностика показывает ресурс, оба события и общие даты; неподтверждённый случай обозначается вопросом. |
| RULE-001 | Must | Конфликт требует пересечения активных дат и интервалов [начало, конец) для общего эксклюзивного ресурса. |
| RULE-002 | Must в поддержанном объёме | Проверяются пересечения студентов и эксклюзивного кабинета; неизвестная структура аудитории блокирует расчёт. |
| RULE-003/005 | Must | Проверяются назначения, доступность, календарь, нагрузка и свойства помещения; непроверенная внешняя занятость выделяется явно. |
| RULE-004 | Should после Must | Подтверждённые предпочтения могут улучшать допустимое решение; RPR остаётся в очереди 2. |

UX-006/009. После отказа операции или конфликта ревизий форма сохраняет введённые значения и показывает причину без сообщения об успешном сохранении.

# 4 Генератор и общие правила

GEN-001/002. Отдельный рабочий процесс рассчитывает расписание по подтверждённым назначениям и каталогу правил, а интерфейс показывает фактический этап и прошедшее время.

| Статус GEN-003 | Смысл |
| --- | --- |
| queued и running | Ожидание и выполнение задачи. |
| optimal и feasible | Доказанный оптимум и найденное допустимое решение различаются. |
| infeasible | Доказана невозможность в пределах данной модели. |
| time_limit_without_solution | За лимит решение не найдено; это не доказанная невозможность. |
| cancelled и failed | Отмена и ошибка; MODEL_INVALID сохраняется как ошибка модели. |
| stale | Результат относится к изменившимся входам; действует GEN-004. |

GEN-005/006. Для задачи сохраняются статус, условия, версия алгоритма, параметры и диагностика подтверждённых причин с источником, а поддержанный частичный результат содержит остаток; сравнение метрик относится к очереди 3.

Генератор не подбирает другого преподавателя: SUB относится к очереди 2; при параллельном поиске порядок раскладки может различаться.

## Общие правила применяются с первого кода

Таблица раздела 5 «правило → где действует → как проверяется» определяет REQ-006, IMP-007, VER-002, GEN-004, VER-001 и ENG-007; паспорта приложения З и другие приложения ссылаются на эти определения.

Генератор соблюдает GEN-004, ENG-007, REQ-006 и VER-002; импорт — IMP-007; согласование и публикация — VER-001/002; полный набор проверок находится в приложении Е; владельцы заданы паспортами приложения З.

Секреты приглашения, активации и восстановления определены один раз в AUTH-005 приложения В и относятся к очереди 2.

# 5 Общие правила ядра

Правила этой таблицы действуют с первого кода. В паспортах и приложениях приведены ссылки и условия отдельных предметных операций.

| Правило | Где действует | Как проверяется |
| --- | --- | --- |
| REQ-004. Приоритет у подтверждённых справочников и правил; исходные книги неизменны, значения сохраняются с источником, неизвестное остаётся вопросом. Имя файла, сходство ФИО и тестовая фикстура не подтверждают факты. | Данные всех модулей. | AC-001c, AC-002c, AC-002b: источник, вопрос, блокировка запуска. |
| REQ-006. Сервер при каждом закрытом чтении и изменении проверяет пользователя, действие и область; клиентская роль или ID не дают прав. | API, задачи, файлы, просмотр, экспорт. | AC-010a, AC-012b, AC-012e: прямые запросы с недостаточными правами. |
| IMP-007. Повтор применения импорта не создаёт дублей; изменения видны до применения; исчезнувшая строка не удаляется автоматически. | Предпросмотр и применение S1. | AC-001a, AC-001b, AC-001d; история редакций — AC-001e. |
| VER-002. Изменение передаёт ожидаемую ревизию; старая правка отклоняется. Публикация неизменяема; исправление создаёт новую версию. | Правки, переходы состояния, снимки просмотра и экспорта. | AC-010d, AC-010b; сохранённый ввод при конфликте — AC-021b. |
| GEN-004. Входы задачи — неизменяемый снимок; изменение зависимостей даёт stale. Актуальность требует повторной проверки либо перерасчёта; результат — новый черновик. | Расчёт, результат, зависимые отчёты, применение. | AC-009b, AC-009d; чужой отчёт не разрешает версию — AC-035a. |
| VER-001. Утверждение относится к точной ревизии, а не ко всем будущим правкам версии. | Согласование и публикация. | AC-010f; рабочая политика самоутверждения — AC-010e. |
| VER-001 / ENG-011. Актуальная независимая проверка ревизии, полноты и общих ресурсов всех пересекающихся областей и переключение публикации — одна защищённая операция; сбой сохраняет прежнюю публикацию. | Публикация, включая конкурентные команды. | AC-017a, AC-017b, AC-017d: гонка, откат, контролируемый отказ. |
| VER-001. Тот же ключ и запрос возвращают прежний результат; другое тело с тем же ключом получает конфликт. | Повторы публикации; не все команды приложения. | AC-017c; отдельный тест VER-001 на другое тело запроса. |
| ENG-007. Валидатор заново строит занятость и часы из событий и дат по общему смыслу правил и проверяет полноту; статус решателя не заменяет проверку. | Черновик, результат генератора, публикация. | AC-016b, AC-016a, AC-015a, AC-016c: испорченный результат, эталон, изоляция и замеры. |

Конфликт ревизий отклоняет устаревшую правку; stale обозначает устаревший результат на изменившихся зависимостях. Общий каталог определяет смысл правил, а валидатор самостоятельно восстанавливает проверяемые величины.

# 6 Роли и разрешённые действия

REQ-005. MVP использует подготовленные локальные аккаунты и административную подготовку среды, а полный интерфейс управления пользователями и приглашения относятся к очереди 2; матрица применяется с областью доступа по REQ-006.

| Действие | Админ | Состав. | Утвержд. | Препод. | Студент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальная настройка аккаунтов и прав | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Справочники и календарные настройки | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Импорт S1 и применение | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| Исходник и ошибки импорта | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Черновик и результаты проверки | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Редактирование черновика | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| Запуск генератора | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| Передача на согласование | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| Утверждение или отклонение | Нет | Нет | Да 1 | Нет | Нет |
| Публикация | Нет | Нет | Да 2 | Нет | Нет |
| Опубликованная версия и XLSX | Да | Да | Да | Свои связи | Своя группа |

Состав. — составитель; Утвержд. — утверждающий; Препод. — преподаватель; 1 — предположение Q-007 о разных авторе и утверждающем; 2 — отдельное право публикации по VER-001.

AUTH-003. Вход открывает разрешённый экран, неверный пароль и неизвестный аккаунт дают одинаковое публичное сообщение, а выход прекращает доступ прежней сессии.

Студент и преподаватель видят разрешённую публикацию по подтверждённым связям; исходные книги, диагностика импорта, черновики и служебные комментарии закрыты по REQ-006.

AUTH-001/002, AUTH-004–010. Полные процессы приглашения, регистрации, запроса роли и восстановления — очередь 2; применимые к безопасному входу меры AUTH-007/008 входят в AUTH-003 MVP.

# 7 Нефункциональные требования и выпуск

| ID | Приоритет | Требование |
| --- | --- | --- |
| NFR-001 | Must | Пароли хешируются, вход ограничивается, сессии защищаются, секреты хранятся вне репозитория и клиента; cookie используют HttpOnly и CSRF-защиту, профиль Secure описан в ADR; права — REQ-006. |
| NFR-002 | Must | Конкурсный запуск закрыт от внешнего доступа и раскрывает исходники и ФИО по REQ-006; сетевой профиль с HTTPS и политиками эксплуатации — очередь 2. |
| NFR-003 | Must | В отчёте фиксируются компьютер, версии зависимостей, набор данных и число событий проверенной сборки. |
| NFR-004 | Цели для стенда | Предположения для замера: 95% обычных чтений до 2 с, разбор S1 до 30 с, первое отображение до 3 с и исходный лимит поиска 30 с; отчёт фиксирует фактические длительность и статус. |
| NFR-005 | Must | Ежедневная копия рабочих данных и проверенное до сдачи восстановление публикации в отдельной тестовой среде; эксплуатационные RPO/RTO и хранение — приложение Б. |
| NFR-006 | Must | Аудит хранит автора, время, действие и ревизии без секретов; пояс времени и версии зависимостей задаются явно. |
| LOC-001–003 | Must для KK | Основной путь, ошибки, статусы и XLSX на KK без необработанных ключей, с поддержкой клавиатуры и читаемых форм; исходные имена сохраняются. |
| EXP-001/002 | Must XLSX | XLSX отражает выбранную публикацию, область, даты и версию и записывает формулоподобный исходный текст как текст; PDF — Should после Must. |

Приёмка очереди 1 требует всех 73 Must: 20 Must-A и 53 Must-B, включая применимые граничные проверки приложения Е, где одна проверка имеет один наблюдаемый результат.

REQ-007/008. Экраны MVP покрывают вход, импорт и вопросы, справочники и календарь, редактор и конфликты, задачу расчёта, согласование, публикацию, просмотр и экспорт.

# 8 Приёмка данных календаря и расчёта

Все критерии страницы — Must, очередь 1; суффиксы сохраняют трассировку исходных AC-001–039, уровень A/B задаёт порядок работы; полный реестр 125 атомарных AC — приложение Е.

| ID | A/B | Проверка | Наблюдаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-001a | A | Повторить применение одного импорта | Дубликаты не появились |
| AC-001b | B | Загрузить изменённый файл без подтверждения применения | Действующие данные остались прежними |
| AC-001c | A | Открыть проблему импортированной строки | Показана координата исходной ячейки |
| AC-002a | B | Импортировать кабинет 0 | Нормализованный кабинет обозначен как неуказанный |
| AC-002b | A | Запустить расчёт с обязательным неразрешённым вопросом | Сервер отклонил запуск |
| AC-004a | B | Проверить одинаковое время при непересекающихся датах | Конфликт отсутствует |
| AC-004b | A | Назначить преподавателю пересекающиеся проведения | Показан конфликт преподавателя |
| AC-004c | B | Проверить соприкасающиеся концом и началом интервалы | Конфликт отсутствует |
| AC-005a | B | Назначить всей группе пересекающиеся занятия | Показан конфликт группы |
| AC-005b | B | Назначить один эксклюзивный кабинет пересекающимся занятиям | Показан конфликт кабинета |
| AC-007a | A | Разместить обычное занятие в запрещённом календарном периоде | Валидатор отклонил размещение |
| AC-008a | A | При настройке 45 минут проверить 10 проведений по 90 минут | План равен 20 академическим часам |
| AC-009a | B | Остановить поиск по лимиту без найденного решения | Показан time_limit_without_solution |
| AC-009b | A | Изменить зависимые входные данные выполняемого расчёта | Результат помечен stale |
| AC-009c | B | Рассчитать расписание с закреплённым занятием | Закреплённое назначение сохранено |
| AC-009d | A | Завершить расчёт допустимым решением | Создан новый черновик |
| AC-016b | A | Передать независимому валидатору испорченный результат | Результат признан недопустимым |

Отчёт связывает ID AC, сборку, набор, дату, результат и свидетельство; пустая запись означает «не выполнено», а восемь демонстрационных проверок дополняют полную приёмку Must.

# 9 Приёмка доступа публикации и экспорта

Все критерии страницы — Must, очередь 1; суффиксы сохраняют трассировку исходных AC-001–039, уровень A/B задаёт порядок работы; полный реестр 125 атомарных AC — приложение Е.

| ID | A/B | Проверка | Наблюдаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-010a | A | Составителю без права отправить прямой запрос утверждения | Сервер отказал в доступе |
| AC-010b | B | Попытаться изменить опубликованный снимок | Изменение отклонено |
| AC-010c | A | После публикации открыть расписание читателем | Показана действующая опубликованная версия |
| AC-010d | A | Сохранить правку со старой ревизией | Получен конфликт ревизий |
| AC-010e | B | Автору попытаться утвердить свой черновик | Утверждение отклонено по рабочей политике |
| AC-012a | A | Открыть экспортированный XLSX | Номер версии совпадает с выбранной публикацией |
| AC-012b | B | Читателю запросить исходную книгу по прямому адресу | Доступ запрещён |
| AC-012c | B | Выгрузить исходный текст =HYPERLINK(...) | Ячейка содержит текст вместо формулы |
| AC-017a | B | Одновременно публиковать конфликтующие версии | Действующей стала максимум одна версия |
| AC-017b | A | Имитировать сбой публикации до фиксации транзакции | Прежняя публикация осталась действующей |
| AC-017c | B | Повторить публикацию с тем же ключом операции | Вторая публикация не создана |
| AC-021a | A | Изменить одну дату повторяющегося занятия | Остальные даты сохранили прежние параметры |
| AC-024a | B | Войти с неверным паролем и с неизвестным аккаунтом | Публичное сообщение одинаковое |
| AC-024b | B | После выхода обратиться прежней сессией к закрытому API | Доступ запрещён |
| AC-035a | B | Использовать отчёт готовности A для конфликтного черновика B | Публикация B отклонена |
| AC-011a | A | Пройти основной путь на казахском | Необработанные ключи перевода отсутствуют |
| AC-014a | A | Выполнить контрольный сценарий с отключённым интернетом | Сценарий завершён локально |
| AC-014b | A | Провести конкурсную репетицию | Продолжительность не превышает 300 секунд |

Отчёт связывает ID AC, сборку, набор, дату, результат и свидетельство; пустая запись означает «не выполнено», а восемь демонстрационных проверок дополняют полную приёмку Must.

# 10 Защита мамы: регламент и материалы

CON-001/002. По S4 первый тур — защита образовательного программного проекта за 5 минут с оценкой до 30 баллов за код и алгоритм, работоспособность и пользу, объяснение и время; даты 29–30.10.2026 сообщил пользователь.

Показ использует только MVP: импорт и источник проблемы → конфликт и ручное исправление → генератор → независимая проверка → согласование и публикация → читательский просмотр и XLSX → реальные фрагменты кода.

Восемь ключевых AC показа: AC-001c, AC-004b, AC-021a, AC-009d, AC-016b, AC-010c, AC-012a и AC-014a.

Приложение Ж содержит поминутный сценарий до 300 секунд, порядок аккаунтов, заранее подготовленные материалы и план Б для каждого шага.

До конкурса выполняются AC-016b для показываемой сборки, автономный запуск без сети, экспорт резервного XLSX и репетиция мамой; готовый отчёт обозначается выполненным заранее.

Для показа подготовлены составитель, отдельный утверждающий и читатель по матрице прав; точная последовательность входов и выходов задана только в приложении Ж.

Сохранённый результат и резервные файлы маркируются как подготовленные заранее; применение плана Б фиксируется отдельно от успешного живого шага.

Шпаргалка приложения Ж объясняет модули, реальные фрагменты кода и вопросы жюри; допустимость помощи и указание вклада участников уточняются в Q-010.

# 11 Рабочие допущения по данным

Открытые Q сохраняются; рабочее предположение задаёт тестовую среду до ответа колледжа и не изменяет наблюдения приложения А.

| Q | Статус | Решение и граница |
| --- | --- | --- |
| Q-001 | Предположение | Две группы и одна неделя; точные группы, даты и потребность фиксируются до расчёта; неизвестные реальные курс, семестр и часы остаются вопросами. |
| Q-002 | Требует уточнения | Для расчёта нужны подтверждённые назначения либо маркированный тестовый набор; несколько ФИО, вакансии и неизвестные подгруппы остаются вопросами. |
| Q-003 | Предположение для тестов | Тестовые кабинеты и доступность заданы отдельно; нули S1 означают отсутствие кабинета, полнота реальных ресурсов требует подтверждения. |
| Q-004 | Предположение для тестов | Тестовое значение — 45 минут на академический час и 90 минут на пару; исходные единицы сохраняются; деление семестровой потребности требует подтверждённого правила. |
| Q-005 | Предположение для тестов | Тестовый календарь задан явно; S3 автоимпортируется в очереди 2, а старые листы, цвета, два ДЖ, МК и отсутствующий 31.08 требуют уточнения. |
| Q-006 | Требует уточнения | S2 хранится как источник наблюдений и автоимпортируется в очереди 2; тестовые интервалы заданы явно, день, номер раннего интервала и наследование кабинета требуют подтверждения. |
| Q-007 | Предположение | Автор и утверждающий различаются; обязательные ограничения заданы явно, неизвестные нормы остаются непроверенными. |
| Q-008 | Частично подтверждено | Подтверждён локальный запуск; тестовый профиль — закрытый просмотр и подготовленные аккаунты; эксплуатационные политики требуют согласования. |
| Q-009 | Подтверждено пользователем | Пользователь подтвердил KK в MVP, RU в очереди 2 и EN в очереди 3; исходные названия сохраняются, KK основного пути проверяет человек. |

Подтверждение значения хранит автора и основание; неизвестная доступность других отделений остаётся непроверенной и видна в границах результата.

# 12 Решения по конкурсу и следующим очередям

| Q | Статус | Решение и граница |
| --- | --- | --- |
| Q-010 | Частично подтверждено | Пользователь установил готовность 25.10.2026 и конкурс 29–30.10.2026; ИИ пишет код под его руководством, мама выступает; актуальное положение, помощь, авторство и оборудование требуют уточнения. |
| Q-011 | Предположение о ресурсе | Пользователь указал большой доступный ресурс без часов и подтвердил срок; человеческое время оценивается отдельно от работы агентов. |
| Q-012 | Частично подтверждено | КОА — компьютерная архитектура; рабочие значения остальных дисциплин и примеры качества даны в приложении Б. |
| Q-013 | Очередь 2 | Заявки, пожелания, уведомления и подбор замен — очередь 2; генератор MVP использует подтверждённые назначения. |
| Q-014 | Очередь 3 | Мастер перехода года — очередь 3; MVP использует один выбранный учебный год. |
| Q-015 | Очереди 2 и 3 | Перерасчёт — очередь 2, сравнение — очередь 3; MVP сохраняет результат с фактическим статусом GEN-003. |
| Q-016 | Предположение | Предположение: учебный пояс Asia/Almaty требует подтверждения; клиентский пояс не определяет учебную дату; QR и публичные ссылки — очередь 3. |
| Q-017 | Очередь 3 и репетиция MVP | Полный пилот — очередь 3; мама репетирует MVP, результаты проверок конкретной сборки заносятся в отчёт. |

## Распределение ответственности

Пользователь ставит задачи агентам, согласует контракты, интегрирует и принимает сборку; ИИ готовит код, тесты и документацию; мама осваивает показ и объяснение; уполномоченный представитель колледжа подтверждает реальные данные и правила.

Вклад участников указывается фактически по Q-010; участие мамы как докладчика отделено от руководства пользователя и генерации кода ИИ.

# 13 Риски и порядок сокращения объёма

Вероятность — экспертная оценка; влияние относится к сроку, корректности или достоверности конкурсного показа.

| ID | Риск | Вероятность | Влияние | Меры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Неполные данные блокируют расчёт | Высокая | Высокое | Пользователь: ограниченный набор, явные вопросы, отдельные тестовые данные. |
| R2 | Изменения агентов несовместимы | Высокая | Высокое | Пользователь: общие контракты, одна схема, ежедневная интеграция. |
| R3 | Алгоритм нарушает правила | Средняя | Высокое | Независимый валидатор и граничные примеры; тест испорченного результата. |
| R4 | Сборка не готова к 25 октября | Высокая | Высокое | Контрольные точки 21–25.10; исключение только согласованных необязательных работ; все Must сохраняются. |
| R5 | Мама не успевает освоить объяснение | Средняя | Высокое | Передавать работающие части заранее; разобрать данные, код и алгоритм. |
| R6 | Расчёт не завершается в показе | Средняя | Высокое | Проверенный малый набор, лимит и обозначенный сохранённый результат. |
| R7 | Не запускается конкурсный компьютер | Средняя | Высокое | Проверить целевое оборудование без сети; подготовить локальные зависимости. |
| R8 | Непонятные казахские формулировки | Средняя | Среднее | Мама проверяет основной путь и репетирует на KK. |
| R9 | Неясны условия представления проекта | Не установлена | Высокое | По Q-010 уточнить правила и фактически указать вклад участников. |

При отставании последовательно исключаются PDF (Should), улучшение мягких предпочтений RULE-004 (Should), дополнительное оформление сверх обязательного UX и лишние примеры показа; все 20 Must-A и 53 Must-B остаются обязательными.

Малый пример для живого показа не меняет утверждённый профиль и приёмочный набор; сроки очередей 2 и 3 назначаются после приёмки ядра.

# 14 План, оценка и комплект передачи

| Дата | Контрольная точка |
| --- | --- |
| 21.10 | К 21:00: локальный запуск, общие контракты и БД, подготовленные аккаунты и серверные права, KK-каркас. |
| 22.10 | К 21:00: импорт S1, календарь и часы, ручной редактор и независимая проверка работают вместе. |
| 23.10 | К 21:00: проходят все 20 Must-A, включая генератор, публикацию и XLSX; мама выполняет первый полный показ. |
| 24.10 | К 21:00: проходят все 53 Must-B и повторно A; проверены автономный запуск, копия и восстановление; сборка зафиксирована. |
| 25.10 | Приёмка всех 73 Must на одной сборке, отчёт и передача маме; изменения проходят повтор затронутых проверок. |
| 26–28.10 | Мама репетирует показ и объяснение проекта; новые функции не добавляются. |

Предположение для управления: вечерняя точка — 21:00 Asia/Qyzylorda; учебный пояс задаётся отдельно по Q-016; условия прохождения и действия при отставании приведены в приложении Е.

Грубая оценка участия пользователя: данные и задачи 3–5 ч, интеграция 8–14 ч, проверки и исправления 8–14 ч, сборка и передача 3–5 ч, резерв 4–6 ч — всего 26–44 ч; рабочая оценка с низкой достоверностью уточняется по факту отдельно от времени агентов и подготовки мамы.

| Приложение | Содержание |
| --- | --- |
| А | Все исходные наблюдения S1–S3 и конкурсный источник S4. |
| Б | Архитектура, ADR, модели и контракты по очередям. |
| В и Г | Сохранённые модули очередей 2 и 3. |
| Д | UX, доступность, состояния и языки. |
| Е | Полный реестр AC, уровни, дневные отсечения, DoD и трассировка изменений. |
| Ж | Однолистовая шпаргалка, сценарий 300 секунд и план Б. |
| З | Девять паспортов задач ИИ-агентов и связи проверок. |

DEL-001–003. Передача включает код, инструкции сборки и локального запуска, контрольный набор, отчёт испытаний и материалы защиты; Definition of Done модуля и формы свидетельств приведены в приложении Е.

# Приложение А Источники и качество данных

Наблюдения предоставленных источников сохранены дословно. Подтверждения и решения для выбранного профиля принимаются по REQ-004 раздела 5.

S1. «ШЕТЕЛ ТІЛІ БАРЛЫҚ КУРСТАР готов (1).xlsx», лист «Жүктеме», A1:L237: 236 записей нагрузки, 12 групп, 98 различных названий предметов/результатов обучения после удаления внешних пробелов. Индекс модуля повторяется и не является уникальным идентификатором предмета. В книге есть посторонняя ячейка I1048570; нельзя считать весь заявленный диапазон таблицей.

В S1 столбцы: преподаватель, предмет, индекс, группа, курс, кабинет, часы в неделю, подгруппа, специальность, квалификация, семестровые часы, семестр. Кабинет: 233 нулевых и 3 пустых значения; подгруппа пуста во всех 236 строках. 73 строки содержат несколько преподавателей через косую черту; 12 содержат обозначения вакансий. Это не готовый список уникальных преподавателей.

В S1 отсутствуют курс в строках 61, 80, 99 и семестр в 27, 40, 52; в семи строках с положительной недельной нагрузкой отсутствуют семестровые часы: 68, 87, 106, 173, 174, 236, 237. Группы набора 2025 года обозначены первым курсом: требуется подтверждение, исправление автоматически запрещено. Встречаются латинская A, кириллическая А, пробелы и разные дефисы в кодах групп.

S2. «Сабақ кестесі шетел тілі 2026-2027 — 17.09.2026 ж.xlsx», лист «Лист1», A1:T39: расписание первого полугодия, 12 заголовков групп, 231 непустая ячейка в D12:O36. Число ячеек не равно числу занятий. 32 ячейки содержат несколько явно указанных диапазонов недель; один текст может описывать разные периоды, преподавателей или помещения.

В S2 указаны интервалы 09:40-11:10, 11:25-12:55, 13:25-14:55, 15:05-16:35, 16:50-18:20. Первый не имеет номера пары; остальные подписаны 1-4. Слитые подписи дней смещены относительно блоков по пять строк. Принадлежность раннего интервала дням нужно подтвердить. Кабинеты в заголовках групп не считаются автоматически кабинетами каждого занятия. «ВАК» и списки ФИО требуют расшифровки.

S3. «График учебного процесса 2026-2027 учебный 16.09.26.xlsx»: восемь листов; текущий учебный год указан на листе «3ж.10 ай». Остальные содержат заголовки 2013-2014 или 2014-2015. Для английского профиля используются строки 15-18 по курсам I-IV; кодов конкретных групп в них нет.

S3 содержит 52 интервала с 01.09.2026 по 30.08.2027; напечатанные границы дают вторник-понедельник, 31.08.2027 отсутствует. Цвет является частью смысла: «ДЖ» обозначает два разных вида периодов в разных цветах. Значения красных чисел, обозначения «МК» и границ семестров нуждаются в подтверждении. Пустая ячейка не означает автоматически теоретическую неделю.

S4. «Сжатый Смарт Устаз0904095129 (1).pdf»: пятистраничное положение конкурса. Это основание для требований к конкурсной защите, а не спецификация готового сайта. Более ранние файлы с похожими названиями не импортируются повторно без выбора версии.

# Приложение Б Архитектура и решения ADR

ARC-001–004. Предлагаемый стек: React + TypeScript; Python + FastAPI; PostgreSQL; OR-Tools CP-SAT в отдельном процессе; openpyxl для согласованных XLSX. Зависимости фиксируются перед сборкой. Конкурсный запуск — на одном компьютере, без внешней AI-модели: API, БД и работник доступны локально. Контейнеры допустимы, но не обязательны при документированном эквиваленте.

ARC-002; ENG-002–006. Модульный монолит разделяет доступ, справочники, импорт, календарь, нагрузку, правила, расписание/версии, генерацию, экспорт и аудит. Domain не зависит от HTTP, Excel и БД; application реализует сценарии; infrastructure — адаптеры; presentation — API/UI. Между модулями явные контракты без циклов. React остаётся компонентным и функциональным; DTO не подменяет предметную сущность. Число классов и паттернов не является результатом проекта.

DATA-001–004; ENG-003/010. Стабильные ID отделены от наименований. TeachingDemand хранит потребность, исходную единицу и источник; TeachingAssignment — подтверждённое назначение. LessonEvent задаёт серию, EventOccurrence — дату и исключение. Снимок версии хранит контекст и отображаемые значения. ImportBatch/Row/Issue/SourceReference, SolverJob/InputSnapshot/Result, User/Role/AuditEvent составляют основу MVP. Несколько ФИО не порождают независимые потребности. Неизвестное остаётся NULL промежуточной стадии. FK, UNIQUE, NOT NULL и CHECK применяются по смыслу; хеш файла не является ID каждой строки.

ENG-001/003/004/006. ООП защищает интервалы, единицы и переходы состояния. SOLID применяется через отдельные причины изменения, взаимозаменяемые адаптеры, узкие интерфейсы и зависимости от контрактов. Adapter подходит импортёру, Strategy — выбору формата, реестр — подключению адаптера, таблица переходов — статусам. Repository/Unit of Work допускаются при пользе и не дублируют ORM. Композиция предпочтительна искусственной иерархии. Учебные названия СДП, АДС и КОА — рабочие определения Q-012.

ENG-007–009. Один каталог определяет календарь, единицы и правила; независимость проверки — по ENG-007 основного ТЗ. Обязательна модель допустимости с переменными назначений и жёсткими ограничениями. Целевая функция добавляется только при включении Should по RULE-004 и описывается явно. Сначала проверяется корректность, затем профилируются словари ID, множества активных дат и индексы интервалов. Оценка сложности указывает размер входа, память и число найденных пересечений k; вставка в список не объявляется O(log n). Кеш зависит от входной ревизии. Статусы результата сохраняют смысл GEN-003/004.

ENG-011–014. Транзакционные границы и конкурентность — по IMP-007, VER-001/002 и GEN-004 основного ТЗ. Короткая блокировка очереди не защищает публикацию общих ресурсов. CPU-расчёт отделён от HTTP; число работников, очередь, время и память ограничены измеренными настройками. Обработка XLSX следует фактической таблице. Требуются типизация, форматирование, статический анализ, параметризованный SQL и зафиксированные зависимости. Проверяются контракты адаптеров, реальные транзакции PostgreSQL и критические сценарии. Малые наборы пересечений сравниваются с простым попарным эталоном; тест генератора проверяет допустимость и статус, а не единственную раскладку.

ARC-003; PLN-003 — очередь 1. OpenAPI описывает импорт/предпросмотр/применение, черновики, правки, проверку, запуск/отмену расчёта, утверждение, публикацию и экспорт. GET /api/readiness возвращает контекст, ревизии и проблемы; для публикации обязательны schedule_version_id и expected_revision. Это чтение не исправляет данные. Длительная команда возвращает ID задачи. Ошибка содержит стабильный код, параметры и ID запроса без секретов. Права всех контрактов — по REQ-006.

DEV-001–005/007; PLN-001/002/003/005 — очередь 2. Модели IssueReport/Comment/Decision, PublicationEvent/OutboxEvent/Notification/Delivery, TeacherEligibility/ReplacementProposal, AvailabilityRequest/SchedulingPreference, RepairRequest и расширенный ReadinessReport добавляются только при реализации соответствующего модуля. Примеры контрактов: POST /api/issue-reports и команды комментария/решения; GET /api/notifications и отметка прочтения; POST /api/replacement-proposals/preview и применение; /api/availability-requests и решение; POST /api/repair-jobs и /{id}/apply; GET /api/me/today. Preview не меняет расписание; применение создаёт черновик. DEV-007 не задаёт прежний общий срок — действует порядок очередей v0.8.

NTF-003/004; DEV-003 — очередь 2. Событие уведомления записывается с публикацией по VER-001; outbox хранит конкретные old_publication_id/new_publication_id, область и последовательность. Для сервисных решений используется собственный source_event_id. UNIQUE(source_event_id, recipient_id, notification_type) и UNIQUE(notification_id, channel) защищают записи доставки. Работник использует короткую аренду, внешний вызов вне транзакции и ограниченные повторы. Отложенная обработка не заменяет исходные снимки текущей публикацией. После сбоя внешнего сервиса возможна повторная физическая доставка.

DEV-006; PLN-001/004/006/007 — очередь 3. YearTransitionJob и соответствия source_id → target_id; MetricsDefinition/ComparisonReport/Variant; ScheduleLink; PilotScenario/Run/Measurement вводятся по готовности модулей. Контракты: POST /api/year-transitions/preview и /api/year-transitions; POST /api/comparisons и /{id}/select; POST /api/schedule-links, GET /s/{opaque_id}. Имена таблиц/API — проектные предложения соответствующих очередей. Правила переноса, сравнения и доступа приведены в приложении Г.

ENG-015; PLN-008. Для ADR сохраняются проблема, решение, рассмотренные альтернативы, последствия и проверка. Обязательны решения о локальном запуске, разделении потребности/назначения, реальных проведениях, решателе/валидаторе, публикации и ограниченном импорте. Расширения следуют очередям. Для защиты готовятся диаграмма зависимостей и пример «ячейка → модель → ограничение → результат → независимая проверка». Паттерн считается применённым после появления кода.

DATA-005. Словари имён, групп и предметов подтверждаются человеком с историей сопоставлений. Нельзя автоматически сливать людей по инициалам или нечёткому сходству; индекс модуля не подменяет предмет или результат обучения. Нормализация пробелов и символов не является подтверждением идентичности.

IMP-008. До разбора проверяются разрешённый тип, структура XLSX-архива, суммарный распакованный объём и согласованные пределы. Формула без сохранённого значения требует проверки; макросы и внешние ссылки не исполняются. Предел 10 МБ не заменяет проверки распаковки и не гарантирует допустимость любого архива.

NFR-001/002 и ADR локальной среды. Конкурсный профиль работает на одном компьютере и слушает только loopback, без LAN и публичной выдачи. Для этого изолированного тестового профиля допускается локальный HTTP; это не разрешение сетевого HTTP-размещения. Cookie-сессия сохраняет HttpOnly, SameSite и защиту CSRF; сессии завершаются сервером. Для любой сетевой конфигурации обязательны HTTPS и Secure cookie. До её согласования сетевой доступ не включается.

NFR-005. Для эксплуатации v0.7 предлагала 7 ежедневных и 4 еженедельных копии, RPO 24 часа и RTO 4 часа; это неподтверждённые целевые параметры очереди 2, а не проверенные характеристики MVP. Ежедневная копия и фактическое тестовое восстановление MVP остаются в основном ТЗ.

# Приложение В Функции очереди 2

IMP-005/006; LOC-001–003. Автоимпорт S2: диапазоны недель, несколько предметов/периодов и явные комнаты; пользователь подтверждает дни и ранний интервал без номера. Результат — отдельный черновик-база, затем проверка. Автоимпорт S3: предлагается «3ж.10 ай» с подтверждением года; старые листы исключаются; цветовая легенда становится явными типами, два «ДЖ» — разными кодами; соответствие 12 групп четырём строкам подтверждается. Наблюдения — приложение А. Добавляется RU к KK; исходные имена и названия не переводятся произвольно. При отсутствии утверждённого перевода показывается исходное значение с отметкой языка.

AUTH-001/002/009/010. Экраны: активация, вход, восстановление. Приглашение фиксирует email, подтверждённую роль, область и связь с группой/преподавателем; Статусы: ожидает/использовано/истекло/отозвано. Срок-предложение — 24 часа, политика Q-008. Пользователь запрашивает одну из пяти ролей; это не назначение прав. Студент указывает группу, связь преподавателя подтверждается. Совпадение с приглашением позволяет активировать аккаунт; несовпадение создаёт pending_approval. До решения доступны свой статус, инструкция и выход. Администратор фиксирует причину и явно одобренные права. Истечение принятой ссылки не отменяет заявку; блокировка/отзыв учитываются отдельно. Регистрация не сбрасывает действующие роли существующего аккаунта.

AUTH-003–008. Вход/сессия — MVP; активация/восстановление — очередь 2. Восстановление: нейтральный ответ на email, ограничение частоты, новый пароль с подтверждением; предлагаемый срок ссылки — 30 минут. Правило секретов приведено в AUTH-005 этого приложения. Сброс отзывает прежние сессии и неиспользованные ссылки, не меняет роль и не разблокирует аккаунт. Сбой письма после смены пароля не отменяет её; доставка имеет свой статус. Язык сохраняет нечувствительный ввод; пароль — только в памяти формы, после ошибки входа очищается. Сервис почты/сеансы — Q-008. Локальные проверки используют закрытый перехватчик с тестовыми адресами.

AUTH-005. Единое правило ссылок очереди 2: криптографически стойкий одноразовый секрет связан с назначением и аккаунтом; в БД хранится проверочное значение, а не открытый секрет. Проверяются срок и статус; два параллельных применения не завершаются успешно оба. Погашение и активация, создание pending_approval либо смена пароля выполняются одной транзакцией; открытие GET без отправки формы секрет не расходует. Повторная выдача/отзыв аннулируют прежнюю ссылку. Пароли и секреты отсутствуют в URL приложения после обработки, журналах, аналитике и постоянном клиентском хранилище; для страницы ссылки исключены внешние трекеры и утечка через Referer. Возврат после входа ограничен внутренними разрешёнными адресами. Сбой не оставляет частичной активации или смены пароля.

REP-001–004. Преподаватель сообщает об ошибке из разрешённого опубликованного проведения: дата, категория, описание. Автора и исходный контекст устанавливает сервер. Вложения не включены. Составитель назначает ответственного, отвечает и меняет состояния «Новая/В работе/Нужно уточнение/Решена/Отклонена». Исправление создаётся обычным редактором. «Решена» ссылается на опубликованное исправление либо на обоснованное решение без изменения; черновик не считается уже исправленным расписанием. Сохраняются исходный снимок, переписка и решение, даже после новых версий. Повтор команды не создаёт второй тикет; независимые дубликаты связываются без потери авторов. Студент не подаёт заявку; закрытые комментарии видят только разрешённые сотрудники. Автор получает внутреннее уведомление.

NTF-001–005. Обязательна внутренняя лента, email — после настройки; мессенджеры/push отложены. Первая публикация сообщает о выпуске, следующие — о добавлении, отмене, времени, кабинете и преподавателе с датами. Техническая смена ID не считается изменением. Получатели — объединение затронутых подтверждённых связей до/после публикации, зафиксированное её снимком. Текущие права проверяются перед доставкой и открытием; бывшему участнику не раскрываются новые закрытые данные. Черновики не рассылаются. Outbox/дедупликация — приложение Б, NTF-003/004. Лента следует последовательности публикаций, хранит версию и отмечает более новую. Прочтение не означает утверждение или согласие на замену. Статусы доставки отличают очередь, отправку, принятие SMTP, ошибку и подавление из-за прав; прочтение учитывается отдельно.

SUB-001–004. Помощник сначала ищет замену на то же время. Необходимы подтверждённые TeacherEligibility, доступность, занятость и ограничения часов; ФИО и сходное название предмета не подтверждают пригодность. Неподтверждённого кандидата нельзя применить как проверенного. Кандидаты проходят календарь, пересечения, часы, требования аудитории и помещения; рейтинг показывает согласованные причины и веса предпочтений. Перенос времени — редактором. Proposal содержит исходную ревизию, точные проведения и заменяемого участника. Заменяется один со-преподаватель выбранной даты, остальные даты/участники/комнаты сохраняются. Плановые часы показываются до/после без удвоения; факт и оплата не создаются. Применение — новый черновик; дальнейшие действия по VER-001/002 и GEN-004. Причина отсутствия не попадает студенту.

AVL-001–004. Заявка указывает год, даты либо ограниченное повторение, интервалы и комментарий. Жёсткая недоступность и мягкое предпочтение различаются явно; изменение типа требует причины. Состояния: черновик/подана/на уточнении/одобрена/отклонена/отозвана. Одобрение создаёт ревизию ResourceAvailability или SchedulingPreference с источником и утвердившим. Неодобренное заявление не влияет на расчёт; медицинские документы и диагнозы не собираются. Самосогласование допустимо только при явной политике колледжа. Запрет не ослабляется ради решения; вес предпочтения допускает объяснённое отступление. Изменение проходит GEN-004; публикация не переписывается, показываются затронутые занятия. Автор видит решение и получает уведомление.

RPR-001–005. Для ограниченного перерасчёта задаются база, даты, область изменений, закрепления, разрешённые ресурсы и лимит. Расширение области и снятие закрепления выполняются явно с причиной. Различия считаются по значимым назначениям конкретных проведений: дата/время, преподаватель, кабинет, добавление/отмена; одно проведение в общем счётчике учитывается один раз. Отдельно показываются группы и преподаватели. После жёстких правил минимизируется согласованный показатель изменений, затем предпочтения; определения и приоритеты версионируются. Feasible не называется доказанным минимумом. Ограниченная infeasible не доказывает невозможность всей системы. Результат показывает старое/новое и границы поиска, проверяется вместе с неизменённой частью по ENG-007; принятие создаёт черновик по VER-002 и GEN-004.

RDY-001–004. Минимальные блокировки и проверка конкретного черновика остаются MVP. Очередь 2 добавляет полный обзор с разделением блокировок, вопросов, предупреждений и информации, числом вопросов и затронутых записей. Карточка содержит код, причину, поле, источник, координату и разрешённое действие. Массовая правка сначала показывает записи и последствия; сохраняет автора и основание. Решение одного вопроса не подтверждает остальные. Кеш и фоновые отчёты привязаны к ревизиям, году, области, датам и действию. Сбой проверки не означает готовность. Запуск и публикация используют собственную актуальную проверку, а не зелёную карточку интерфейса; точный контракт — PLN-003 приложения Б.

TDY-001–004. «Сегодня» строится только из разрешённой действующей публикации и подтверждённой связи группы/преподавателя; несколько связей выбираются явно. Карточка показывает активное, затем ближайшее занятие; список учитывает даты, исключения, практику и отмены. Сервер возвращает server_now, local_date и timezone; рабочее предположение — Asia/Almaty. Часы телефона не определяют учебный день, интервалы — [начало, конец). Видны версия и время проверки. Отдельны состояния «нет занятий/нет публикации/нет связи/нет прав/сбой обновления». Обновление — при полуночи колледжа, возврате во вкладку и вручную. Закрытый ответ не попадает в общий кеш; выход/отказ очищают данные, неудачное обновление отмечает неподтверждённую актуальность. 320/360 px и клавиатура проверяются. Офлайн-кеш отложен.

# Приложение Г Функции очереди 3

LOC-001–003; REQ-001. EN добавляется после KK и RU. Переводятся все действующие экраны, статусы, ошибки, инструкции, письма и заголовки экспорта. Источники не получают выдуманных переводов; действуют LOC-002 и UX-011. Три языка — целевое состояние, не условие готовности MVP.

YEAR-001–005. Мастер фиксирует исходный год/ревизию, целевой год, состав копирования и соответствие групп: продолжить обучение, выпуск, не переносить. Новый набор создаётся отдельно; курс не увеличивается автоматически. Общие личности и справочники сохраняют ID; годовые группы, нагрузка, календарь и назначения получают новые ID с происхождением. Исторические снимки не меняются из-за новой вместимости или имени. Календарь подтверждается заново без прибавления 365 дней. Нагрузка — неподтверждённый шаблон; архивный преподаватель не назначается автоматически. Старые публикации, утверждения, разовые замены, заявки, доставки, факт и истёкшие ограничения не становятся активными в новом году; новые связи пользователя подтверждаются отдельно.

YEAR-004/005; DEV-006. YearTransitionJob имеет queued/running/completed/failed/cancelled/stale. Подготовка изолирована; финальное подключение целостного контекста проверяет актуальность источника. Отмена/сбой не оставляют видимый наполовину год. Повтор ключа возвращает прежнюю задачу; другое тело конфликтует. Учебный год уникален в колледже, целевой контекст — по колледжу/году/области. Финальная операция проверяет отсутствие либо ожидаемую ревизию пустого контекста; заполненный не перезаписывается. Разные ключи двух параллельных задач не обходят уникальность. Отчёт показывает созданное, общие справочники, пропуски и вопросы. Создание года не означает готовность данных.

CMP-001–005; PLN-004. Сравниваются до трёх сохранённых вариантов. Видны ID/ревизии, входы, даты, полнота, проверка, статус решателя; метрики — размещённые/неразмещённые часы с единицами, конфликты, окна, нагрузка, предпочтения и изменения от общей базы. MetricsDefinition фиксирует аудиторию, даты, единицы, перерывы, совместность, подгруппы и версию. Предложение для окон: число и минуты свободных учебных интервалов между первым и последним занятием за вычетом утверждённых общих перерывов; требуется Q-015. Равномерность показывается распределением, а не необъяснимым баллом. Рейтинг допустим при совместимых входах/правилах/метриках/весах. Частичный результат не выигрывает за счёт недостающих занятий; конфликт не компенсируется средним баллом.

CMP-003–005. Поиск альтернатив ограничен общим бюджетом; исключает уже найденные значимые назначения, а не просто меняет seed или ID. Один найденный вариант — допустимый исход; не требуются три решения и доказанный оптимум каждого. ComparisonReport хранит базу, определения, совместимость и причины рейтинга. Выбор создаёт рабочий черновик, источники остаются неизменяемыми; применяются VER-001/002, GEN-004 и ENG-007. Метрики вычисляет общий MetricsService из проведений, независимо от штрафов решателя.

QRL-001–004; PLN-006. Уполномоченный сотрудник выпускает устойчивую ссылку группы или кабинета с фиксированными колледжем, годом и областью. QR содержит HTTPS-адрес утверждённого домена без секретов и персональных данных. Печать — SVG/PDF с читаемым адресом, назначением, годом и датой; публикация определяется при открытии. Закрытый просмотр следует REQ-006. Публичный допустим только по отдельной политике с ограниченной проекцией опубликованных полей. Старый код не переключается молча на одноимённую группу нового года. Частичный охват кабинета отмечается. Выпуск/отзыв имеют аудит, ревизию и защиту повтора; отзыв запрещает новые открытия, но не удаляет просмотренные материалы с устройства. Внешние произвольные redirect запрещены. Проверяется реальное сканирование экрана и печати.

PIL-001–004; PLN-007. До измерений фиксируются сценарий, контрольная сумма набора, группы/даты, участники, техника, версии и лимиты. Сравниваются сопоставимые задания; знакомство, помощь, паузы и порядок учитываются отдельно. Измеряются успех, активное время, ожидание, ошибки, исправления и корректность. Хранятся псевдоним участника, попытка, контекст, источник времени и причина незавершения; отсутствие не заменяется нулём. Не собираются пароли, тексты форм, секретные URL, медицинские причины и внешние трекеры. Отчёт показывает неудачные попытки, размер выборки, отдельные результаты, медиану и диапазон. Экономия = (базовое время − время сайта) / базовое время × 100 только при сопоставимой ненулевой базе; отрицательные результаты сохраняются. Выводы малой выборки не распространяются на все колледжи.

PIL-005; DEL-003. Конкурсная репетиция остаётся очередью 1 и заменяет прежнюю цепочку v0.7: импорт → проблема → правка → генерация → независимая проверка → утверждение/публикация → XLSX → объяснение кода. Докладчик — мама, технический координатор — пользователь. Замены, уведомления, «Сегодня», сравнение и прочие отложенные модули в обязательный показ не включаются. Заранее сохранённый результат обозначается резервным и не доказывает живую генерацию.

PLN-008; TDY-004. Полноценный офлайн-просмотр с постоянным кешем/service worker остаётся перспективой без согласованного объёма. Он не равен локальному конкурсному запуску: локальный MVP должен работать без внешнего интернета уже в очереди 1. Облачные интеграции, личные календари, мессенджеры/push, фактически проведённые занятия и расширенная аналитика остаются ранее отложенными возможностями; новые требования к ним не вводятся.

# Приложение Д UX спецификация

UX-001–003. Составитель начинает с данных и готовности, утверждающий — с версии и последствий публикации, читатель — с опубликованного расписания. Навигация соответствует матрице ролей; текущие год, область, дата/неделя и версия видны. Основной путь MVP документируется как начало, шаги, результат, ошибки и восстановление. На каждом шаге одно основное действие; возврат сохраняет введённые сопоставления. Доступ — REQ-006.

UX-004; RDY-001/002. Импорт: файл/тип → лист/год/область → сопоставление → вопросы/предпросмотр → подтверждение → результат. Исходная ячейка видна рядом с нормализованной записью, счётчики различают записи и вопросы. У ошибки есть причина и разрешённое исправление. Пустой кабинет, вакансия, несколько ФИО и старый календарь не выглядят подтверждёнными. В MVP — S1; S2/S3 и массовые исправления добавляются в очереди 2.

UX-005–008. Рабочая сетка имеет дневной список; широкая таблица не сжимается до нечитаемых ячеек. Карточка показывает время, предмет, преподавателя, кабинет, аудиторию и даты; детали доступны без наведения. Ненумерованный 09:40–11:10 сохраняет своё время без выдуманного номера. При правке явно выбираются одна дата либо набор дат, видны старое/новое, часы и конфликты. Конфликт называет ресурс, оба занятия, общие даты и правило. Состояния черновика/согласования/утверждения/публикации подписаны. Публикация показывает область, даты, ревизию и результат проверки. Сохранность данных и ревизии — VER-001/002.

UX-009/015. Для каждого экрана различаются загрузка, пустые данные, пустой фильтр, ошибка, нет прав, потеря связи и успех. Генератор показывает очередь, выполнение, отмену и точный результат GEN-003/004; процент только при измеримом прогрессе, иначе этап и время. После обновления задача находится по ID. Несохранённые изменения заметны; уход предлагает сохранить или отказаться. Ошибка/конфликт сохраняют ввод для безопасного повторения. Потеря связи показывает время проверки. Подсказки объясняют даты, потребность, размещённые часы и утверждение. Демонстрационная среда явно отличается от действующей.

UX-010/012/013; LOC-003. Ориентиры v0.7 сохраняются: основной текст 16 CSS px, плотная таблица не менее 14; размеры уточняются макетом. Проверки ширин 320, 360, 768, 1280 CSS px и масштаба 200%. Формы не требуют прокрутки всей страницы по горизонтали, таблица может иметь собственную. Контраст обычного текста не менее 4.5:1, крупного — 3:1. Интерактивная цель не менее 24 × 24 CSS px; для основных сенсорных кнопок ориентир 44 × 44. Цвет дополняется текстом/значком. Цель — WCAG 2.2 AA; соответствие подтверждается отдельной оценкой.

UX-014. Основные действия доступны клавиатурой без обязательного перетаскивания. Фокус виден, не перекрыт, последовательность понятна. Диалог удерживает фокус и возвращает его к источнику. Поля подписаны, ошибки связаны с ними; статусы доступны экранному чтению без повторного чтения всей сетки. Основной сценарий проверяется вручную хотя бы с одной согласованной программой экранного доступа.

UX-011; LOC-001/002; AUTH-007. В очереди 1 — KK; после добавления RU/EN переключатель использует «Қазақша», «Русский», «English», сохраняет объект, дату, фильтры и ввод; html lang соответствует языку. ФИО и исходные названия остаются данными. Проверяются Ә Ғ Қ Ң Ө Ұ Ү Һ І и длина EN-подписей. Секреты не сохраняются при навигации в URL/постоянном хранилище; правило ссылок — AUTH-005. Полные экраны активации/восстановления, их ошибки и состояния проектируются в очереди 2.

UX-016. Карта сценариев и компоненты поддерживают реализуемую очередь. Три визуальные концепции и полный кликабельный прототип перенесены из критического пути в очередь 2. Пользовательский пилот относится к очереди 3: пять представителей — два составителя, утверждающий, преподаватель, студент. Предлагаемый порог: не менее 80% успешных назначенных критических задач и отсутствие ошибочной публикации/потери данных. Состав и показатели относятся к будущей проверке очереди 3.

# Приложение Е Приёмка готовность и трассировка

Реестр содержит 125 атомарных AC: 35 основных приведены в разделах 8–9, ещё 90 — ниже. У всех сохранены ID, проверка, результат, MoSCoW и очередь v0.8. У 73 Must очереди 1 добавлен уровень A/B; у остальных 52 уровень неприменим.

Уровни: 20 Must-A составляют ядро демонстрации, 53 Must-B выполняются после A. Все 73 обязательны для приёмки MVP. Каждому AC соответствует один основной владелец из приложения З или сквозной приёмки; повторная ссылка не увеличивает число критериев.

| ID | Проверка | Наблюдаемый результат | MoSCoW / очередь / уровень |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-001d | Удалить строку из повторно загружаемой книги. | Соответствующая действующая запись не удалена автоматически. | Must / 1 / B |
| AC-001e | Применить подтверждённое изменение импортированной записи. | История записи содержит ссылку на исходную и новую редакции. | Must / 1 / B |
| AC-002c | Импортировать строку с двумя неоднозначными ФИО, пустой подгруппой и отсутствующими часами. | Исходная строка сохранена как неразрешённый вопрос, без фиктивного назначения. | Must / 1 / B |
| AC-003a | Загрузить S1 с одиночной служебной ячейкой I1048570 вне таблицы. | Обрабатывается установленная область данных, а не миллион пустых строк. | Must / 1 / B |
| AC-003b | Импортировать S3 с листами 2013–2015 и выбранным годом 2026–2027. | Старые листы исключены из применяемого календаря. | Should / 2 / — |
| AC-003c | Разобрать два цветовых обозначения «ДЖ» с неподтверждённой легендой. | Оба значения остаются отдельными неразрешёнными вопросами до подтверждения. | Should / 2 / — |
| AC-004d | Открыть обнаруженное пересечение преподавателя на повторяющихся занятиях. | Отчёт содержит конкретные даты пересечения. | Must / 1 / B |
| AC-005c | Подать на расчёт запись с неподдержанной моделью подгрупп. | Расчёт выбранной области заблокирован до разрешения вопроса. | Must / 1 / B |
| AC-005d | Проверить одновременные занятия двух подтверждённо непересекающихся подгрупп со свободными ресурсами. | Конфликт студентов отсутствует. | Should / 2 / — |
| AC-006a | Подать неподдержанное совместное занятие на расчёт. | Расчёт выбранной области заблокирован. | Must / 1 / B |
| AC-006b | Проверить подтверждённое совместное занятие двух групп. | Один ресурсный экземпляр занятия учитывается в плане каждой участвующей группы. | Should / 2 / — |
| AC-006c | Назначить совместному занятию кабинет вместимостью меньше суммарной численности. | Валидатор отклоняет помещение. | Should / 2 / — |
| AC-007b | Открыть контрольную неделю с явно заданными границами вторник–понедельник. | Отображаемый набор дат соответствует заданному исходному интервалу. | Must / 1 / B |
| AC-008b | Отменить одно из десяти проведений по 90 минут при настройке 45 минут на академический час. | План становится равным 18 академическим часам. | Must / 1 / B |
| AC-008c | Изменить плановое расписание без регистрации факта. | Операция не создаёт фактическое проведение. | Must / 1 / B |
| AC-008d | Сопоставить план с отличающейся подтверждённой семестровой потребностью. | Отдельно показан остаток относительно потребности. | Must / 1 / B |
| AC-009e | Рассчитать заведомо невозможную малую модель с завершённым доказательством. | Статус результата — доказанная невозможность. | Must / 1 / B |
| AC-009f | Остановить расчёт по лимиту с допустимым решением без доказательства оптимальности. | Результат обозначен как допустимый, без утверждения об оптимуме. | Must / 1 / B |
| AC-009g | Передать решателю некорректную модель в контрольном тесте. | Показана ошибка модели, отличная от невозможности расписания. | Must / 1 / B |
| AC-010f | После утверждения изменить черновик и запросить публикацию по прежнему утверждению. | Новая ревизия не опубликована на основании старого утверждения. | Must / 1 / B |
| AC-011b | Пройти основной конкурсный путь на KK только клавиатурой. | Все обязательные действия доступны без мыши. | Must / 1 / B |
| AC-011c | Переключить KK/RU в заполненной форме с выбранной неделей и фильтрами. | Рабочее состояние формы сохранено. | Should / 2 / — |
| AC-011d | Переключить активную форму на EN. | Рабочее состояние формы сохранено. | Could / 3 / — |
| AC-011e | Сформировать PDF на KK, если PDF-экспорт включён в выпуск. | Казахские символы отображаются без пропусков и квадратов. | Should / 1 / — |
| AC-012d | Выгрузить разрешённый черновик в XLSX. | Файл явно помечен как черновик. | Should / 2 / — |
| AC-012e | Отправить запрос изменения расписания без действующей авторизации. | Данные расписания не изменились. | Must / 1 / B |
| AC-013a | Измерить цели NFR-004 на зафиксированном стенде и наборе. | Сохранён отчёт измерений с фактическими отклонениями от целей. | Must / 1 / B |
| AC-013b | Восстановить резервную копию в отдельную БД и сверить контрольные версии, события и источники. | Контрольные данные восстановленной БД совпадают с копией. | Must / 1 / B |
| AC-013c | Отменить или аварийно завершить фоновый расчёт. | Действующая публикация осталась неизменной. | Must / 1 / B |
| AC-014c | Мама выполняет репетицию с объяснением фактических кода и алгоритма проекта. | В показе названы входы, ограничения и способ проверки алгоритма. | Must / 1 / A |
| AC-015a | Запустить предметную проверку контрольного расписания без HTTP-сервера и БД. | Получен предметный отчёт проверки. | Must / 1 / B |
| AC-015b | Подключить тестовый адаптер согласованного дополнительного формата через установленный контракт. | Контрактные проверки адаптера проходят без изменения предметных правил. | Should / 2 / — |
| AC-016a | Сравнить быстрый поиск конфликтов с попарным эталоном на малых случайных и граничных наборах. | Наборы обнаруженных конфликтов совпадают. | Must / 1 / B |
| AC-016c | Измерить поиск и проверку на согласованном контрольном наборе. | В отчёте записаны фактические время и память. | Must / 1 / B |
| AC-017d | Имитировать конфликт публикации, не снятый разрешёнными повторами. | Возвращён контролируемый конфликт без изменения действующей публикации. | Must / 1 / B |
| AC-018a | На чистой копии выполнить документированную сборку и обязательные проверки. | Получена воспроизводимая сборка с отчётом проверок. | Must / 1 / B |
| AC-018b | Удалить обязательный ключ KK из контрольной копии переводов. | Проверка локализации обнаружила отсутствующий ключ. | Must / 1 / B |
| AC-018c | Внести запрещённую зависимость в контрольную копию модуля. | Архитектурная проверка обнаружила нарушение. | Must / 1 / B |
| AC-019a | Открыть опубликованное занятие под читателем в KK-интерфейсе. | Показаны текущие дата, область и версия. | Must / 1 / B |
| AC-019b | Пройти основной путь составителя и читателя на RU. | Служебные ключи переводов не отображаются. | Should / 2 / — |
| AC-019c | Пройти основной путь составителя и читателя на EN. | Служебные ключи переводов не отображаются. | Could / 3 / — |
| AC-020a | Сравнить пустую базу с непустой базой без результатов выбранного фильтра. | Показаны различающиеся состояния экрана. | Must / 1 / B |
| AC-020b | Имитировать ошибку сервера при подтверждении импорта. | Сообщение об успешном применении не показано. | Must / 1 / B |
| AC-021b | Получить конфликт ревизий после заполнения формы правки. | Введённые пользователем значения сохранены в форме. | Must / 1 / B |
| AC-021c | Наблюдать длительную задачу расчёта. | Показаны фактический этап и время без выдуманного процента завершения. | Must / 1 / B |
| AC-022a | Проверить обязательные KK-экраны на согласованных ширинах, с масштабированием и программой экранного доступа. | Критические действия остаются доступными. | Must / 1 / B |
| AC-022b | Выполнить назначенные задачи пилота после реализации требуемых языков. | В отчёте сохранены успешность и критические ошибки, без подмены цели достигнутым результатом. | Could / 3 / — |
| AC-023a | Одновременно применить одно приглашение двумя запросами. | Создан максимум один аккаунт. | Should / 2 / — |
| AC-023b | Попытаться активировать аккаунт повторной, истёкшей, отозванной или заменённой ссылкой. | Активация отклонена для каждого недействительного секрета. | Should / 2 / — |
| AC-023c | Открыть приглашение без отправки формы активации. | Секрет приглашения не погашен. | Should / 2 / — |
| AC-024c | Выполнить вход подготовленным аккаунтом с подтверждённой ролью. | Открыт разрешённый рабочий экран. | Must / 1 / A |
| AC-024d | Выполнить серию частых неуспешных попыток входа сверх настроенного лимита. | Последующие попытки ограничены. | Must / 1 / B |
| AC-024e | Аккаунтом pending_approval запросить закрытый API. | Доступ запрещён. | Should / 2 / — |
| AC-025a | Запросить восстановление для существующего и неизвестного адресов. | Публичные ответы не различают наличие аккаунта. | Should / 2 / — |
| AC-025b | Одновременно применить одну ссылку сброса двумя запросами. | Успешно завершён максимум один сброс. | Should / 2 / — |
| AC-025c | Завершить сброс пароля и обратиться с прежней сессией. | Прежняя сессия отклонена. | Should / 2 / — |
| AC-026a | Получить тестовые письма активации и восстановления на KK/RU. | Ссылки ведут в соответствующий процесс на выбранном языке. | Should / 2 / — |
| AC-026b | Получить тестовые письма активации и восстановления на EN. | Ссылки ведут в соответствующий процесс на EN. | Could / 3 / — |
| AC-026c | Имитировать отказ почтовой доставки. | Показано безопасное следующее действие без ложного подтверждения доставки. | Should / 2 / — |
| AC-026d | Просмотреть журналы и аудит после операций входа. | Пароли и секреты сессий отсутствуют. | Must / 1 / B |
| AC-027a | Открыть регистрацию студента без выбранной группы. | Форма не допускает отправку без обязательной группы. | Should / 2 / — |
| AC-027b | Выбрать роль или группу, отличающуюся от предварительно подтверждённой. | Создана заявка без предоставления запрошенных прав. | Should / 2 / — |
| AC-028a | Подменить запрошенную роль на администратора или утверждающего. | Повышенные права автоматически не предоставлены. | Should / 2 / — |
| AC-028b | Отклонить дополнительную роль существующего аккаунта. | Прежние подтверждённые роли аккаунта сохранены. | Should / 2 / — |
| AC-029a | Повторить отправку заявки об ошибке с тем же ключом операции. | Второй тикет не создан. | Should / 2 / — |
| AC-029b | Попытаться закрыть заявку как исправленную, изменив только черновик. | Заявка не помечена исправленной публикацией. | Should / 2 / — |
| AC-030a | Повторно обработать публикационное или сервисное событие уведомления. | Внутреннее сообщение одному получателю не продублировано. | Should / 2 / — |
| AC-030b | Создать две публикации до запуска обработчика уведомлений. | Каждое сравнение использует сохранённую для своего события пару old/new ID. | Should / 2 / — |
| AC-030c | Отозвать доступ получателя до доставки уведомления. | Закрытые сведения получателю не переданы. | Should / 2 / — |
| AC-031a | Выполнить preview замены для занятого либо неподтверждённого по предмету кандидата. | Кандидат исключён с причиной. | Should / 2 / — |
| AC-031b | Применить замену одного со-преподавателя на одну дату. | Второй преподаватель, аудитория и остальные даты сохранены. | Should / 2 / — |
| AC-031c | Изменить занятость кандидата после preview и запросить применение. | Применение отклонено актуальной проверкой. | Should / 2 / — |
| AC-032a | Подать неподтверждённое пожелание и повторить расчёт. | Неподтверждённое пожелание не действует как ограничение. | Should / 2 / — |
| AC-032b | Утвердить изменение доступности, затрагивающее выполненный расчёт. | Зависимый результат расчёта помечен stale. | Should / 2 / — |
| AC-033a | Отменить переход года до итогового подключения. | Частичный новый год не виден пользователям. | Could / 3 / — |
| AC-033b | Изменить данные кабинета нового года после переноса. | Старая публикация и её экспорт сохраняют прежние значения. | Could / 3 / — |
| AC-033c | Запустить два переноса с разными ключами в один целевой контекст. | Подключён максимум один контекст без перезаписи созданных данных. | Could / 3 / — |
| AC-034a | Выполнить перерасчёт с отсутствием преподавателя в одну дату и ограниченной областью изменения. | Предложение не меняет проведения вне разрешённых границ. | Should / 2 / — |
| AC-034b | Получить допустимый результат перерасчёта без доказательства минимума. | Интерфейс не заявляет доказанную минимальность изменений. | Should / 2 / — |
| AC-035b | Исправить один кабинет при нескольких независимых вопросах готовности. | Остальные неразрешённые вопросы остаются открытыми. | Must / 1 / B |
| AC-035c | Подготовить массовое исправление вопросов данных. | До применения показан перечень затрагиваемых записей. | Should / 2 / — |
| AC-036a | Повторить отчёт сравнения при неизменных снимке и версии определений. | Показатели отчёта воспроизводятся. | Could / 3 / — |
| AC-036b | Сравнить частичный вариант с полным либо варианты с разными условиями. | Различие полноты или условий явно обозначено в сравнении. | Could / 3 / — |
| AC-037a | Открыть «Сегодня» около полуночи на телефоне в другом часовом поясе. | Учебная дата соответствует настроенному поясу колледжа. | Should / 2 / — |
| AC-037b | Отозвать доступ и выполнить следующее серверное чтение экрана «Сегодня». | Закрытые карточки очищены после отказа доступа. | Should / 2 / — |
| AC-038a | Открыть ранее напечатанный QR после новой публикации того же контекста. | Открыта новая действующая публикация этого контекста. | Could / 3 / — |
| AC-038b | Открыть QR закрытого расписания без разрешённого доступа. | Код не предоставляет доступ в обход авторизации. | Could / 3 / — |
| AC-039a | Сформировать пилотный отчёт с отсутствующим замером. | Отсутствующий замер обозначен как отсутствующий, а не нулевой. | Could / 3 / — |
| AC-039b | Повторно обработать одно событие измерения. | Вторая попытка по тому же событию не добавлена. | Could / 3 / — |
| AC-039c | Сформировать пилотный отчёт с нулевым базовым временем. | Процент экономии не рассчитан. | Could / 3 / — |

## Судьба исходных составных критериев

| Исходный AC | Очередь | Сохранённый смысл и перенос |
| --- | --- | --- |
| AC-001 | 1 | Импорт S1: проверки разделены между основным реестром и AC-001d/e; координаты и история сохраняются. |
| AC-002 | 1 | Неоднозначные записи сохраняются и блокируются. Полная поддержка подгрупп и совместных занятий — очередь 2, без потери исходников. |
| AC-003 | 1/2 | Область чтения S1 — MVP. Старые листы, цветовые типы и подтверждение легенды S3 — очередь 2; подтверждённые цветовые типы не объединяются. |
| AC-004 | 1 | Реальные даты, полузакрытые временные интервалы и точные даты конфликтов — MVP. |
| AC-005 | 1/2 | Конфликты полной группы и помещений — MVP. Неподдержанный подгрупповой вход блокируется; полная модель непересекающихся подгрупп — очередь 2. |
| AC-006 | 1/2 | Неподдержанное совместное занятие блокирует MVP-расчёт. Событие, суммарная вместимость, часы групп и сохранение всех подтверждённых со-преподавателей — очередь 2. |
| AC-007 | 1/2 | Календарь выбранных дат и изменение одной даты — MVP. Автоматическая интерпретация недель S3 — очередь 2; введённые явно границы проверяются в MVP. |
| AC-008 | 1 | Единицы, план и остаток проверяются в MVP. План не порождает факт; полноценный учёт факта отложен. Детальные случаи сохранены в HRS приложения Б. |
| AC-009 | 1/2 | Честные статусы, закрепления, отдельный черновик, stale и проверка перед публикацией — MVP. Если частичный результат не реализован, он не выдаётся за решение; его поддержка со списком остатка — очередь 2. |
| AC-010 | 1 | Права, утверждённая ревизия, читательская публикация и конкурентные правки — MVP. Запрет самоутверждения отмечен как рабочее предположение. |
| AC-011 | 1/2/3 | KK, клавиатура и основной адаптивный путь — очередь 1. RU и переключение KK/RU — 2; EN — 3. PDF с корректными символами — Should очереди 1 при включении экспорта. |
| AC-012 | 1/2 | В MVP XLSX публикации, права исходников, безопасный текст и конкурентность. Экспорт черновика с маркировкой - очередь 2; PDF - Should очереди 1 при включении; CSV остаётся условной перспективой без добавления его в MVP. |
| AC-013 | 1/2 | Измерения на фиксированном стенде, восстановление копии и сохранность публикации при сбое — MVP. Эксплуатационные RPO/RTO и длительное хранение — приложение последующей эксплуатации. |
| AC-014 | 1 | Мама — участница и докладчик; разработкой руководит пользователь. Репетиция, код, алгоритм, проверяемая польза и автономность — MVP. Резервный результат явно обозначен. |
| AC-015 | 1/2 | Предметная логика без HTTP/БД и запрет недопустимых состояний — MVP. Адаптеры дополнительных форматов — очередь 2. Границы зависимостей описаны в архитектурном приложении. |
| AC-016 | 1 | Независимая проверка, сравнение с эталоном и фактические замеры — MVP. Доказательство корректности не заменяется визуальным впечатлением. |
| AC-017 | 1 | Атомарность, идемпотентность, конкурентные общие ресурсы и контролируемые отказы — MVP; пределы очередей и ресурсов фиксируются в архитектурной конфигурации. |
| AC-018 | 1/2 | Воспроизводимая сборка и обязательные автоматические проверки — MVP. Подробная учебная демонстрация всех принципов и дисциплин — архитектурное приложение, приоритет уточняется по Q-012. |
| AC-019 | 1/2/3 | Основные ролевые пути KK и контекст версии — MVP; RU — 2; EN — 3. Сохранение состояния при переключении проверяется после включения соответствующего языка. |
| AC-020 | 1/2 | Проблемы S1, понятные состояния и отсутствие ложного успеха — MVP; причины, источник, влияние и действие видны в минимальной готовности. Вопросы автоматического импорта S2/S3 — очередь 2. |
| AC-021 | 1 | Форма конкретной даты, часы, конфликты, сохранение ввода при отказе и фактические этапы задач — MVP; drag-and-drop не требуется. |
| AC-022 | 1/2/3 | Доступность критического пути KK проверяется на интерактивной реализации в MVP; RU — 2, EN — 3. Измеримый пользовательский пилот — 3. Цель 80% без измерения не считается достигнутой. |
| AC-023 | 2 | Весь процесс приглашений — очередь 2: связи и область, защита от подмены, одноразовость, параллельность и атомарность. Открытие ссылки её не расходует. Условия сохраняются по AUTH-005/009. |
| AC-024 | 1/2/3 | Подготовленные аккаунты, вход, одинаковый отказ, лимит, выход/блокировка, отсутствие секретов и KK-форма — MVP. Pending-аккаунты и RU — очередь 2; EN — очередь 3. |
| AC-025 | 2 | Восстановление — очередь 2: нейтральный ответ, новый пароль, отмена старых сессий, одноразовость/срок, атомарность и сохранение ролей. Сброс не разблокирует аккаунт; открытие ссылки не меняет пароль. |
| AC-026 | 1/2/3 | Отсутствие секретов в журналах — MVP. Тестовая почта, повторная отправка и ошибки доставки — очередь 2; KK/RU-письма — 2, EN-письма — 3. Реальные приглашения на демонстрации не отправляются. |
| AC-027 | 2/3 | Выбор пяти ролей, обязательная группа, подтверждённые связи и заявка без доступа — очередь 2. Описания KK/RU — 2; EN — 3. |
| AC-028 | 2 | Решения по дополнительным ролям — очередь 2. Сохраняются проверка полномочий решающего, область, причина отказа, идемпотентность, сохранение прежних ролей и независимость принятой заявки от истечения исходной ссылки. |
| AC-029 | 2 | Заявки REP целиком — очередь 2: разрешённое проведение, переписка, исходная версия/дата, закрытость, повторная отправка и обоснованное решение. Исправление черновика не означает устранение опубликованной ошибки. |
| AC-030 | 2 | Уведомления NTF целиком — очередь 2: затронутые аудитории до/после, отсутствие сообщений о черновике, атомарный Outbox, точные old/new, дедупликация и отзыв доступа. Ошибка почты не отменяет публикацию и не означает прочтение. |
| AC-031 | 2 | Замены SUB — очередь 2. Сохраняются чистый preview, ревизии, повторная проверка ресурсов, учёт часов без дубля, обычное утверждение и уведомление только после публикации. |
| AC-032 | 2 | Пожелания AVL — очередь 2: согласование, различие запрета/предпочтения, ревизии и stale, показ конфликтов без перезаписи публикации, закрытость комментариев. |
| AC-033 | 3 | Переход YEAR — очередь 3: явное соответствие групп, новый календарь без +365 дней, неподтверждённые данные, атомарное подключение и уникальность контекста. Старые роли, замены, заявки и сообщения не становятся действующими в новом году. |
| AC-034 | 2 | Перерасчёт RPR — очередь 2: границы изменений, сохранение дат/закреплений, подсчёт по проведениям, честные статусы и явное расширение области. Независимая проверка объединённого результата и обычное утверждение обязательны при включении модуля. |
| AC-035 | 1/2 | Минимальная готовность, источники, актуальная серверная проверка и привязка отчёта к версии — MVP. Массовые действия и расширенный dashboard — очередь 2. Фильтр экрана не меняет серверные блокировки. |
| AC-036 | 3 | Сравнение CMP — очередь 3: единая база и определения, воспроизводимость, полнота/разные условия, отсутствие выдуманных вариантов. Выбор создаёт черновик с проверкой ревизии без публикации. |
| AC-037 | 2/3 | «Сегодня» TDY — очередь 2: подтверждённые связи, учебный пояс, только публикации, отмены/замены и различимые состояния ошибки. KK/RU и 320/360 px — 2; EN — 3. Отзыв прав применяется при следующей серверной проверке. |
| AC-038 | 3 | QR QRL — очередь 3: стабильный контекст, актуальная публикация, права без секрета в коде, отдельная публичная политика, отзыв, видимый год, сканирование и запрет внешнего redirect. |
| AC-039 | 1/3 | Пятиминутная репетиция мамы и честная маркировка заранее рассчитанного результата — MVP по AC-014. Измеряемый PIL — очередь 3: сохранённые сопоставимые задания, выборка, версии, работа/ожидание, неудачи, ограничения, защита данных и дедупликация. |

# Дневные точки отсечения

Предположение для управления: контроль в 21:00 Asia/Qyzylorda 21–25.10.2026. Это время управления проектом, учебный пояс определяется отдельно по Q-016. На каждой точке проверяется одна интегрированная сборка.

| Дата | Обязательный результат | Действие при отставании |
| --- | --- | --- |
| 21.10 | Локальные UI/API/БД, общий контракт, подготовленные аккаунты, KK-каркас; AC-024c, AC-010a. | Исключить PDF (Should) из выбранной сборки. |
| 22.10 | Импорт с происхождением и блокировками, календарь/часы, редактор и валидатор работают вместе; соответствующие A, включая проверку старой ревизии. | После PDF отложить улучшение мягких предпочтений RULE-004 (Should). |
| 23.10 | Все 20 Must-A проходят в интегрированной сборке: живой расчёт, stale, публикация, XLSX, автономный путь и первый показ мамы. | После первых двух отсечений убрать дополнительное оформление сверх обязательного UX. |
| 24.10 | Все 53 Must-B и повтор A; чистая сборка, целевой ноутбук без сети, резервная копия и тестовое восстановление; фиксация сборки. | Убрать лишние примеры защиты, оставив один полный сценарий. |
| 25.10 | Повторная приёмка всех 73 Must одной финальной сборки, отчёт и передача маме; изменённое перепроверяется. | Функции и Must не вырезаются; открытая обязательная проверка остаётся непринятой. |

Порядок отсечения накопительный: PDF → мягкие предпочтения → дополнительное оформление → лишние примеры. Он не разрешает исключать Must-B, права, независимую проверку или атомарность. Уменьшение живого примера не сокращает утверждённый приёмочный набор. Необязательное возвращается только после всех Must.

# Определение готовности модуля Definition of Done

ENG-014/015; DEL-001–003; AC-018a/018c. Готовность модуля фиксируется по проверяемой сборке и существующим ID его паспорта, а не по сообщению агента о завершении. Таблица описывает порядок подтверждения требований; новых функций и новой очереди она не вводит.

После выполнения связанных Must-A модуль может передаваться на интеграцию ядра, но не считается полностью принятым до связанных Must-B. Полная приёмка MVP требует всех 73 Must очереди 1, включая семь сквозных проверок сборки. Should и критерии очередей 2/3 не становятся обязательными для MVP.

Одна строка отчёта соответствует одному AC и одному наблюдаемому результату. Совместная проверка нескольких модулей не создаёт второго AC: основной владелец и участники определены паспортами и картой приёмки.

| Проверка готовности | Что требуется для завершения | Доказательство |
| --- | --- | --- |
| Код и границы | Реализованы только требования применимой очереди и паспорта; соблюдены общий контракт, направление зависимостей и применимые правила сводной таблицы. | Ссылка на коммит; реальные пути/строки; решение ADR при изменении согласованного технического решения. |
| Сборка и качество | Из чистой рабочей копии выполняются документированные установка и запуск; применимые проверки типизации, форматирования и статического анализа проходят. | Команды и фактический результат для этой сборки; зафиксированные версии зависимостей, без секретов и локальной БД. |
| Проверки по AC | Связанные атомарные AC выполнены на заданных входах с ожидаемым наблюдаемым результатом; применимые отрицательные, граничные и конкурентные случаи проверены. | Для каждого AC: уровень A/B, очередь, условия, шаги, ожидание, факт, результат и ссылка на доказательство. |
| Ручная проверка | Пользователь проходит основной путь модуля на KK в реальном интерфейсе; применимые состояния отказа, права и сохранность ввода проверяются по существующим AC. | Запись ручной проверки с ролью, областью, версией и результатом; найденная ошибка имеет состояние и повторную проверку. |
| Интеграция | Модуль работает с фактическими входами и выходами соседних модулей; затронутые проверки после исправления повторены. | Результат сквозной проверки той же сборки; нет подмены сервера заглушкой в приёмочном сценарии. |
| Отчёт испытаний | Фиксируются проверенная сборка, дата/среда, версия ТЗ, состав и происхождение набора, AC, результат и фактические отклонения. | Отчёт позволяет отличить «пройдено», «не пройдено», «не выполнено»; открытая обязательная проверка не помечается успешной. |
| Приёмка и передача | Пользователь проверяет доказательства; для затронутого пути мама получает понятную инструкцию и репетирует нужное действие. | Запись принятого результата и переданные инструкции; файлы резервов и код относятся к названной сборке. |

# Сквозная приёмка сборки

Руководитель интеграции с помощью агентов ведёт единую запись результата; мама выполняет оговорённую репетицию. Эти семь AC не образуют дополнительный функциональный модуль.

| AC | Уровень | Что проверяется | Участники |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-014a | Must-A | Полный контрольный сценарий без интернета | Все девять модулей |
| AC-014b | Must-A | Репетиция не дольше 300 секунд | Мама, руководитель интеграции |
| AC-014c | Must-A | Мама называет входы, ограничения и способ проверки фактического алгоритма | Мама, агенты генератора и валидатора |
| AC-013a | Must-B | Отчёт фактических замеров NFR-004 с отклонениями от целей | Все затронутые модули |
| AC-013b | Must-B | Восстановление отдельной БД совпадает с резервной копией | Руководитель интеграции, агенты хранения и модулей данных |
| AC-018a | Must-B | Воспроизводимая сборка на чистой копии с отчётом проверок | Все девять модулей |
| AC-018c | Must-B | Архитектурная проверка обнаруживает запрещённую зависимость | Все девять модулей |

# Соответствие идентификаторов v0 8 и v0 9

Все 226 прежних определённых ID сохранены без перенумерации. Историческая трассировка v0.7 → v0.8 ниже остаётся действующей в v0.9; следующие строки изменений фиксируют уточнения текущей версии. Технический ID применяется только в очереди своей функции.

| Прежний ID | Место в v0 9 | Очередь | Сохранённое изменение v0 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-001 | Основное ТЗ: границы и языки; приложения В/Г | 1 / 2 / 3 | KK — MVP; RU — очередь 2; EN — очередь 3. Целевая трёхъязычность сохранена, полная локализация не является условием сдачи MVP. |
| REQ-002–003 | Основное ТЗ: MoSCoW и три очереди | 1 / 2 / 3 | Первая версия ограничена ядром. 11 дополнений распределены по очередям. Изначальные исключения из продукта сохранены. |
| REQ-004 | Основное ТЗ: правило источников; приложение А | 1 | Подтверждённые правила имеют приоритет; противоречия видны; выдуманное исправление реальных данных запрещено. |
| REQ-005–006 | Основное ТЗ: матрица прав и общие правила | 1; управление аккаунтами — 2 | Пять ролей сохранены. В MVP — подготовленные аккаунты. Каждый закрытый запрос проверяет сервер; администратор не получает утверждение автоматически. |
| REQ-007–008 | Основное ТЗ: конкурсный процесс; приложение Д | 1 / 2 / 3 | Основной путь сокращён до подготовки данных, редактора, проверки, генератора, утверждения, публикации и XLSX. Экраны дополнений следуют очередям. |
| CON-001–003 | Основное ТЗ: цель и защита; приложение Ж | 1; измеряемый пилот — 3 | Мама — докладчик, пользователь — разработчик с ИИ. Сценарий 300 секунд только на MVP. Три критерия S4 сохранены; влияние помощи и авторства остаётся Q-010. |
| DATA-001–005 | Приложение Б: модель данных; основное ТЗ: инварианты | 1 / 2 / 3 | Сущности ядра реализуются в MVP; сущности дополнений — по очереди. Источник, единицы, связи, снимки и подтверждение сопоставлений сохранены. |
| IMP-001–004 | Основное ТЗ: импорт S1; приложения А/Б | 1; полная обработка сложных назначений — 2 | Один согласованный шаблон S1. Предпросмотр, координаты, промежуточное хранение и блокировки обязательны. Неподдержанные неоднозначности не нормализуются молча. |
| IMP-005–006 | Приложения А/В: автоматические импорты S2/S3 | 2 | Наблюдения и правила сохранены полностью; автоимпорт перенесён. Для MVP календарь и интервалы готовятся явно по подтверждённым значениям. |
| IMP-007–008 | Основное ТЗ: общие правила импорта; приложение Б | 1 | Повторное применение и ограничения файлов описаны один раз. Нет молчаливого удаления; формулы и внешние ссылки не исполняются. |
| CAL-001–003 | Основное ТЗ: календарь; приложение А | 1; полный охват реального календаря требует подтверждения | Прямые даты и календарные запреты сохранены. CAL-003 остаётся наблюдением S3, а не автоматически утверждённым правилом. |
| HRS-001–003 | Основное ТЗ: нагрузка и единицы; приложение Б | 1 | Потребность, план и факт различаются. 45 минут — помеченное тестовое предположение. Семестровые часы не делятся произвольно на недели. |
| RULE-001–003, RULE-005 | Основное ТЗ: ограничения; приложение Б | 1 | Проверка фактических дат и эксклюзивных ресурсов, подтверждённых назначений, календаря и норм сохранена. Неизвестная норма не считается проверенной. |
| RULE-004 | Основное ТЗ: границы генератора; приложения В/Г | 1 — только явно заданная цель; расширение — 2/3 | Обязательная допустимость предшествует предпочтениям. Минимизация изменений относится к перерасчёту очереди 2, сравнительное ранжирование — к очереди 3. |
| GEN-001–006 | Основное ТЗ: генератор; приложение Б | 1; сравнительные показатели 3 | Снимок, статусы и доступная диагностика подтверждённых причин - MVP; сравнение метрик вариантов - очередь 3. Минимальная причина невозможности не обещается. Частичное решение не является обязательной функцией MVP; при поддержке маркируется явно. |
| UI-001–003, VER-001–002 | Основное ТЗ: редактор и публикация; приложения Б/Д | 1 | Простые формы вместо обязательного drag-and-drop; точные даты и конфликты. Утверждение ревизии, атомарная публикация и неизменяемость сохранены. |
| VER-003 | Приложения В/Г: изменения и сравнение | 2 — изменения/уведомления; 3 — сравнение вариантов | Расширенное сравнение не блокирует MVP. Сводка состояния публикации сохраняется в основном процессе; уведомления не включены в MVP. |
| LOC-001–002 | Основное ТЗ: локализация; приложения В/Г/Д | 1 — KK; 2 — RU; 3 — EN | Исходные ФИО и названия не переводятся произвольно. Переключение языков и полнота переводов проверяются по мере ввода языка. |
| LOC-003 | Основное ТЗ: доступность; приложение Д | 1 | Подписи, клавиатура, фокус и текстовые признаки статуса сохранены для основного пути. |
| EXP-001–002 | Основное ТЗ: экспорт; приложение Б | 1 — XLSX и проверка часов; PDF — Should; расширенные отчёты — 2 | XLSX — обязательный конкурсный результат. PDF выполняется после Must. Версия, область, единицы и безопасный текст сохраняются. |
| ARC-001–004 | Приложение Б: архитектура/ADR; основное ТЗ: запуск | 1 / 2 / 3 | Модульный монолит и локальный запуск сохранены. Эндпоинты и инфраструктура дополнений не становятся обязательными для MVP. |
| NFR-001–002 | Основное ТЗ: безопасность; приложение Б | 1 — безопасность входа/доступа; сетевое размещение и полный Auth — 2 | Локальный закрытый режим. Хеши, сессии и контроль файлов сохранены; HTTPS относится к сетевой эксплуатационной конфигурации. |
| NFR-003–004 | Основное ТЗ: измеримые границы; приложение Е | 1 — контрольный стенд; 2 — расширенный профиль | 12 групп не объявляются пройденным испытанием. Профиль фиксируется; первоначальные целевые времена маркируются как цели на согласованном стенде. |
| NFR-005–006 | Основное ТЗ: копии, аудит и сборка; приложение Б | 1 — копирование/восстановление/аудит; 2 — эксплуатационная политика | До сдачи проверяется восстановление. Срок хранения копий и RPO/RTO остаются проектными целями дальнейшей эксплуатации. |
| DEL-001–003 | Основное ТЗ: поставка; приложение Ж | 1; инструкции дополнений — по очереди | К 25.10 передаются локальная сборка, данные, проверки, исходники и инструкция маме. Конкурсные материалы описывают фактическое состояние. |
| Q-001–017 | Основное ТЗ: допущения; приложение Е: реестр вопросов | 1 / 2 / 3 | Все вопросы сохранены; рабочее решение и статус не подменяют подтверждение колледжа. Срок 25.10 и распределение участников уточнены. |
| ENG-001–006 | Приложение Б: принципы/ADR | 1 — необходимая структура; расширение — по очереди | Определения ООП, SOLID, паттернов, контрактов сохранены. Демонстрация всех паттернов не является отдельным условием MVP. |
| ENG-007–012 | Основное ТЗ: общие инварианты; приложение Б | 1 | Независимый валидатор, структуры данных, модель ограничений, целостность БД, ACID и пределы процессов сохранены. Канонические правила не дублируются в каждом модуле. |
| ENG-013–015 | Приложения Б/Е/Ж | 1; учебная полнота — по Q-012 | Типы, значимые тесты, миграции, зафиксированные зависимости и ADR остаются. Проверки переводов привязаны к очереди языка. |
| UX-001–009 | Приложение Д; основной путь в ТЗ | 1; формы дополнений — 2/3 | Ролевая навигация, источники ошибок, точные конфликты, формы, сохранность ввода и честные статусы остаются в MVP. |
| UX-010, UX-012–015 | Приложение Д: компоненты и доступность | 1 — основной путь; расширение — 2/3 | Контраст, фокус, тексты и доступные формы сохранены. Полное заявление о соответствии требует отдельной оценки; макет не заменяет функциональную проверку. |
| UX-011 | Приложение Д: языковое поведение | 1 — KK; 2 — RU; 3 — EN | Переключатель и сохранение контекста вводятся с соответствующими языками; пустые переводы не выдаются за локализацию. |
| UX-016 | Приложения Д/Г/Ж | 1 — репетиция; 3 — полноценный пилот | Три концепции и пилот с участниками не блокируют MVP. Пользовательские метрики не объявляются достигнутыми до измерения. |
| AUTH-001–002 | Приложение В: приглашение и активация | 2; первоначальные аккаунты — 1 | Полная регистрация исключена из конкурсного пути. Локальные права назначаются при подготовке и проверяются сервером. |
| AUTH-003 | Основное ТЗ: вход и сессия; приложение В: расширение | 1; pending_approval и переходы регистрации — 2 | Вход и выход обязательны. Роль определяется сервером; неизвестный аккаунт и неверный пароль имеют нейтральную ошибку. |
| AUTH-004–006 | Приложение В: восстановление и секреты; приложение Б | 2; запрет утечки секретов — 1 | Почтовый сброс отложен. Одноразовость, атомарность секрета и отзыв сессий описываются канонически здесь. |
| AUTH-007–010 | Приложения В/Д: экраны доступа и заявки ролей | 1 — безопасный вход и назначенные роли; остальное — 2; EN — 3 | Пять ролей сохранены. Requested_role не назначает прав. Полные приглашения, рассмотрение и почта не входят в MVP. |
| REP-001–004 | Приложение В: заявки об ошибках | 2 | Функция сохраняется полностью; использует общие права, ревизии и публикацию, не отдельные копии этих правил. |
| NTF-001–005 | Приложение В: уведомления; приложение Б: outbox | 2 | Внутренние уведомления после публикации и необязательная почта перенесены. Снимки получателей и защита повторов сохранены. |
| SUB-001–004 | Приложение В: помощник замен | 2 | Подбор по подтверждённой компетенции и доступности требует дополнительных данных. Проверка перед применением и публикацией сохранена. |
| AVL-001–004 | Приложение В: заявки доступности | 2; подтверждённая доступность как вход — 1 | Процесс подачи и согласования отделён от обязательных ограничений ядра. Черновые пожелания не влияют на расчёт. |
| YEAR-001–005 | Приложение Г: переход года | 3 | Мастер, происхождение годовых данных, атомарное завершение и защита параллельных переносов сохранены без реализации в MVP. |
| DEV-001–007 | Приложение Б: реализация модулей очередей 2/3 | 2 — REP/NTF/SUB/AVL; 3 — YEAR | Эндпоинты и таблицы перенесены. Прежняя последовательность заменена планом MVP с контрольными точками. |
| RPR-001–005 | Приложение В: ограниченный перерасчёт | 2 | Сначала реализуется обычный генератор. Сохранены границы изменений, ревизии, честные статусы и повторная проверка. |
| RDY-001–004 | Основное ТЗ: блокирующие проверки; приложение В: полный обзор | 1 — минимальная готовность; 2 — dashboard/массовые действия | Отчёт связан с областью, данными и действием. Старый зелёный отчёт не даёт права публикации другой версии. |
| CMP-001–005 | Приложение Г: сравнение вариантов | 3 | До трёх вариантов, определения метрик и условия сопоставимости сохранены. Один вариант не требует создания фиктивных альтернатив. |
| TDY-001–004 | Приложение В: экран «Сегодня» | 2; обычный опубликованный просмотр — 1 | Персональный дневной экран перенесён; действующая публикация и серверные права уже обеспечиваются ядром. |
| QRL-001–004 | Приложение Г: QR-ссылки | 3 | Устойчивые ссылки и политика публичного доступа не нужны для локальной защиты. Защита доступа и границ года сохранена. |
| PIL-001–004 | Приложение Г: измеряемый пилот | 3 | Результаты не выдумываются. Сопоставимость, неудачные попытки, реальные измерения и ограничения отчёта сохранены. |
| PIL-005 | Основное ТЗ: конкурсный сценарий; приложение Ж | 1 | Заменён сценарием только на MVP; докладчик — мама. Уведомления и замены исключены из обязательного показа. |
| PLN-001–008 | Приложение Б: реализация шести улучшений | 1 — минимальная готовность; 2 — RPR/RDY/TDY; 3 — CMP/QRL/PIL | Технические детали разделены по очередям. Общие контракты и правила не повторяются как новые требования. |
| AC-001–002 | Основное ТЗ: атомарные AC; приложение Е | 1; сложная обработка назначений — 2 | Составные проверки разделяются суффиксами. Неподдержанная неоднозначность блокирует расчёт, а не исчезает. |
| AC-003 | Приложение Е: проверки импорта | 1 — ограничение S1; 2 — S3 и цвета | Фактическая область чтения S1 обязательна. Старые листы и неоднозначная цветовая легенда S3 проверяются вместе с автоимпортом очереди 2. |
| AC-004–010 | Основное ТЗ: атомарные AC; приложение Е | 1; сложные совместные/подгрупповые назначения — 2 при запрете в MVP | Корректность дат, часов, конфликтов, статусов, ревизий и публикации сохранена. Все неподдержанные случаи явно блокируются; прохождение ядра не считается прохождением полного сложного случая. |
| AC-011–013 | Основное ТЗ: AC; приложение Е | 1 — KK/XLSX/стенд/восстановление; 2 — RU/расширенный профиль; 3 — EN; PDF — Should | Языки и форматы проверяются по очередям. Прежний профиль не объявляется испытанным на основании малого примера. |
| AC-014 | Основное ТЗ: AC-014a/b; приложение Ж | 1 | Офлайн-запуск и 300-секундная репетиция — отдельные результаты. Репетицию и защиту выполняет мама. |
| AC-015–018 | Приложения Б/Е: технические проверки | 1 — инварианты/валидатор/БД/сборка; демонстрация новых адаптеров — 2 | Сохраняются независимый эталон, повреждённое решение, конкурентность, восстановимость сборки. Учебная полнота не требует внедрения лишних паттернов. |
| AC-019–022 | Приложения Д/Е: UX-проверки | 1 — основной KK-путь; 2 — RU/новые экраны; 3 — EN/пилот | Сохранность ввода, ошибки, клавиатура и точная дата остаются. Проверки отсутствующих функций не отмечаются пройденными. |
| AC-023–028 | Основное ТЗ и приложение Е: Auth-проверки; приложение В | 1 — вход/выход/назначенные права/защита секретов; остальные сценарии — 2; EN — 3 | AC-024 разделён для безопасного локального входа. Приглашения, восстановление, pending_approval и заявки ролей проверяются в очереди 2. |
| AC-029–032 | Приложения В/Е: приёмка дополнений | 2 | Заявки, уведомления, замены и пожелания сохраняют проверки источника, прав, конкуренции и повторов. |
| AC-033–039 | Приложения Е/В/Г: приёмка дополнений | 1 — минимальная AC-035 и репетиция; 2 — AC-034/расширенная AC-035/AC-037; 3 — AC-033/036/038/измеряемая AC-039 | Составные критерии разнесены по очередям функций. Полноценный пилот не смешан с репетицией; все проверки сохраняют наблюдаемый результат. |

## Значимые изменения v0 8 в v0 9

| ID или блок | Было | Стало | Почему |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-001–AC-039 и 125 суффиксных AC | 73 Must очереди 1 без внутренней последовательности. | У всех 73 Must добавлено поле уровня: 20 Must-A и 53 Must-B; у остальных 52 AC уровень неприменим. | Дать агентам порядок выполнения без изменения MoSCoW, очереди, формулировок и обязательности полного MVP. |
| DEL-001; DEL-002; DEL-003; PIL-005; Q-010; Q-011 | Укрупнённые этапы и оценка участия. | Контрольные результаты по вечерам 21, 22, 23, 24, 25 октября; 21:00 Asia/Qyzylorda обозначено управленческим предположением, учебный пояс остаётся отдельным Q-016. | Каждый день завершается наблюдаемым результатом одной интегрированной сборки. |
| RULE-004; EXP-001; REQ-002; R4 | Убрать Should и уменьшить контрольный набор; границы сокращения неоднозначны. | Последовательно отложить PDF, улучшение мягких предпочтений, дополнительное оформление и дополнительные примеры; все Must-A и Must-B остаются обязательными. Уменьшение живого примера не заменяет исходный полный приёмочный набор. | Исключить скрытое уменьшение обязательной приёмки или перенос модулей. |
| REQ-001–REQ-008; IMP-001–IMP-008; CAL-001–CAL-003; HRS-001–HRS-003; UI-001–UI-003; GEN-001–GEN-006; ENG-007; VER-001–VER-003; EXP-001–EXP-002; AUTH-003; AUTH-007; AUTH-008; LOC-001–LOC-003 | Требования и архитектура описывались в разных разделах. | Для каждого из девяти модулей указаны входы, выходы, существующие ID/AC, применимые общие правила, последовательность и исключённые действия; 66 Must имеют владельца-модуль, семь — интеграцию/передачу. | Агент получает границу задачи и не расширяет MVP по общей ссылке на ID. |
| AUTH-003; AUTH-007; AUTH-008; AUTH-005; AC-024a; AC-024b; AC-024c; AC-024d; AC-026d | Трассировка разделяла применимую часть безопасного входа и полные процессы очереди 2, но сокращённый основной текст мог читаться двусмысленно. | В MVP только подготовленные аккаунты, вход/сессия, назначенные права и применимые меры безопасности AUTH-007/008; регистрация, активация, приглашения, requested_role, рассмотрение и восстановление остаются очередью 2. Правило одноразовых ссылок по AUTH-005 применяется только при реализации этой очереди. | Уточнить прежнюю границу; не добавить регистрацию или восстановление в MVP. |
| EXP-001; EXP-002; AC-012a; AC-012c | Общий ID EXP-002 включал права, безопасность текста и расширенную отчётность. | MVP включает XLSX выбранной публикации, серверный доступ и безопасные текстовые ячейки; PDF остаётся Should очереди 1 после Must, расширенные отчёты — очередь 2. | Общий ID не должен расширять контракт агента. |
| REQ-004; REQ-006; IMP-007; VER-001; VER-002; GEN-004; ENG-007; ENG-011 | Основные определения и ссылки располагались в нескольких разделах. | Одна таблица правила, области и проверки; девять строк охватывают достоверность, права, повтор импорта, ревизии, stale, точное утверждение, атомарность, повтор публикации и независимую проверку; другие места содержат ссылки и особенности предметной области. | Убрать повторные определения без потери гарантий корректности. |
| Все прежние ID; без перенумерации | Повторяющиеся общие оговорки и составные абзацы. | Одна вводная оговорка о статусе ТЗ; короткие проверяемые требования с сохранением ID; обязательные различия статусов и границы применимости остаются в соответствующих требованиях. | Сделать текст удобным для агента и докладчика; не превратить отсутствие обещания в потерю точного смысла. |
| CON-001; CON-002; CON-003; DEL-003; PIL-005; AC-014c | Роли и последовательность защиты были описаны, отдельной однолистовой памятки не было. | Одна страница: смысл девяти модулей, назначение показываемых фрагментов будущего кода и 5–6 вопросов жюри с короткими ответами. | Подготовить маму как докладчика без объявления несуществующих файлов или доказанной пользы. |
| CON-001; DEL-003; PIL-005; AC-014a; AC-014b; AC-014c; AC-016b | Сценарий на 300 секунд с общим резервным вариантом. | Размечены живые действия и заранее подготовленные материалы, порядок аккаунтов и резерв на каждом шаге; отчёт испорченного решения относится к той же сборке; сохранённый расчёт не считается живой генерацией. | Уменьшить число действий на сцене и сохранить честную интерпретацию результатов. |
| DEL-001; DEL-002; DEL-003; ENG-014; AC-013a; AC-013b; AC-018a; AC-018c | Комплект выпуска и общий отчёт испытаний без единой таблицы закрытия модуля. | Для каждого модуля проверяются код по существующим требованиям, применимые AC, ручной путь и запись с ID сборки/набора/результатом/подтверждением; статус без испытания — «не выполнено». | Не считать текст, код или отдельный тест сами по себе доказательством готовности. |
| Все 226 старых определённых ID; Все 125 атомарных AC; Q-001–Q-017; Разделы v0.7 19–34; S1–S4 | Полная трассировка v0.8 и восемь наблюдений источников. | Реестр v0.8 сохранён и дополнен текущими изменениями, переносы 19–34 остаются прежними, наблюдения перенесены без правки; 125 AC и 17 Q остаются в едином документе. | Полная сборка не должна сокращаться до 73 Must или паспортов части 2. |

## Сохранённый реестр изменений v0 7 в v0 8

| Было | Стало | Почему |
| --- | --- | --- |
| REQ-002 включает ядро и 11 дополнений в первую версию | MVP ограничен ядром; каждый модуль имеет очередь и MoSCoW | Сделать поставку к 25.10.2026 проверяемой и управляемой. |
| Разработчик и участник конкурса трактуются как один человек | Пользователь руководит разработкой с ИИ для мамы; мама — участница и докладчик | Уточнение пользователя; подготовка к защите учитывается отдельно от программирования. |
| План до 28 октября и около 64 часов | Разработка и интеграция 21–24.10; приёмка и передача 25.10; 26–28.10 — подготовка мамы | Пользователь установил более ранний срок готовности. |
| Участие одного разработчика без явной модели помощи | Код готовят ИИ-агенты; пользователь отвечает за задачи, интеграцию и проверку | Соответствует фактическому способу работы; параллельная генерация не отменяет интеграцию. |
| Три языка обязательны сразу | KK — очередь 1; RU — очередь 2; EN — очередь 3 | Прямое уточнение пользователя; целевой сайт остаётся трёхъязычным. |
| Полный почтовый процесс регистрации входит в первый выпуск | Подготовленные локальные аккаунты и безопасный вход — MVP; приглашения/активация/сброс — очередь 2 | Исключить почтовую инфраструктуру из конкурсного критического пути. |
| Три автоматических импортёра S1–S3 | S1 — MVP; S2/S3 — очередь 2; календарь и интервалы явно подготавливаются | Снизить риск распознавания неоднозначных источников без удаления наблюдений. |
| Полный охват 12 групп используется как первоначальный профиль | Предположение: две группы и одна неделя, точный контрольный набор фиксируется после проверки | Не выдавать ограниченную демонстрацию за испытание на всём колледже. |
| Неопределённость данных может блокировать весь проект | Реальные неизвестные остаются вопросами; отдельный тестовый набор явно подписан | Позволить проверять код без выдумывания фактов колледжа. |
| XLSX и PDF одинаково обязательны | XLSX — Must; PDF — Should после всех Must | Сохранить законченный экспорт в минимальной поставке. |
| Самоутверждение оставлено открытым вопросом | Предположение: автор не утверждает собственный черновик | Определить безопасное поведение MVP до подтверждения политики. |
| Права и роли описаны в нескольких местах | Единая матрица «роль × действие» и канонический REQ-006 | Устранить несовпадающие трактовки клиентских и серверных прав. |
| Атомарность, идемпотентность и stale повторяются по модулям | Общие правила REQ-006, VER-001/002, GEN-004, ENG-007, IMP-007 и AUTH-005; далее ссылки | Сократить повторы без ослабления безопасности и корректности. |
| 39 AC объединяют несколько результатов в одном сценарии | Атомарные проверки с суффиксами исходного AC и полной трассировкой | Одна проверка имеет один наблюдаемый результат; старые ссылки не теряются. |
| Полная обработка совместных назначений предполагается без оценки | Неподдержанный сложный случай явно блокируется в MVP; полноценная обработка сохраняется в очереди 2 | Не подменять сложную семантику упрощённым фиктивным назначением. |
| Архитектура, эндпоинты и схемы БД находятся в основном ТЗ | Подробности — приложение Б; основной документ фиксирует результат и границы | Удержать основное ТЗ в 12–15 страницах и отделить требования от реализации. |
| Все дополнительные процессы предшествуют конкурсной репетиции | Репетиция MVP обязательна; REP/NTF/SUB/AVL/RPR/TDY — очередь 2; YEAR/CMP/QR/пилот — очередь 3 | Подготовить работоспособную защиту к сроку. |
| Готовность данных — самостоятельный полный модуль первого выпуска | Минимальные блокировки и источники ошибок — MVP; полный dashboard и массовые действия — очередь 2 | Безопасность ввода нужна сразу, расширенный интерфейс можно отложить. |
| Конкурсный сценарий включает замены, уведомления и «Сегодня» | Сценарий 300 секунд только на импорте, редакторе, проверке, генераторе, публикации и XLSX | Не зависеть от отложенных функций. |
| Резервный показ не разделяет отсутствие сети и отказ приложения | Офлайн-работа проверяется отдельно; сохранённый расчёт и файлы обозначаются резервом | Не засчитывать резервные материалы как доказательство живой генерации. |
| Пилот смешан с репетицией и демонстрацией пользы | Измеряемый пилот — очередь 3; репетиция мамы — MVP | Не выдумывать измерения и не создавать лишний модуль перед защитой. |
| Открытые Q ожидают ответа до разработки | Все Q-001–017 сохранены с помеченными рабочими решениями, ответственностью и ограничением применения | Продвигать демонстрацию без выдачи предположений за подтверждение колледжа. |
| Эксплуатационные NFR применены к локальной демонстрации без уточнения | Безопасность, аудит и восстановление остаются; сетевые политики и полный профиль отделены | Согласовать проверку с реальной средой, не объявляя промышленную готовность. |
| Исходный конкурсный документ трактуется как достаточный ответ по авторству | Q-010 отдельно фиксирует необходимость уточнить допустимость ИИ/внешней помощи и фактический вклад | Не приписывать докладчику неустановленную роль единоличного автора кода. |
| Трудозатраты 60–90 часов могут пониматься как обязательное личное время | Оценка участия пользователя 26–44 часа помечена низкой достоверностью; пересмотр после интеграции | Не обещать неподтверждённый коэффициент ускорения ИИ. |
| Единое требование HTTPS для размещения без отдельного конкурсного профиля | Изолированный HTTP loopback допускается только в локальном тестовом профиле; сетевой доступ требует HTTPS и Secure cookie | Разделить автономную демонстрацию и эксплуатацию, сохранив серверные права и защиту сессий. |

## Перенос разделов с 19 по 34

| Раздел v0 7 | Место и объём v0 9 | Причина |
| --- | --- | --- |
| 19 Принципы проектирования и качество будущего кода | Приложение Б; ключевые инварианты — основное ТЗ | Убрать учебные и технические подробности из краткого ТЗ; валидатор, целостность БД и транзакции остаются обязательными. |
| 20 UI и UX пользовательского интерфейса | Приложение Д; основной путь и критические состояния — основное ТЗ | Отделить подробные компоненты и макеты от проверяемых действий MVP. |
| 21 Регистрация, вход и восстановление пароля | Вход/сессия — основное ТЗ; остальные процессы — приложение В, очередь 2 | Подготовленных аккаунтов достаточно для локальной защиты; безопасность входа сохраняется. |
| 22 Заявки об ошибках в расписании | Приложение В, очередь 2 | Ценность возникает после внедрения и появления реальных пользователей. |
| 23 Уведомления об опубликованных изменениях | Приложение В, очередь 2; технический outbox — приложение Б | Доставка не является частью локального конкурсного ядра. |
| 24 Помощник по заменам преподавателей | Приложение В, очередь 2; общие проверки — ядро | Подбор зависит от подтверждённых компетенций и доступности; базовые проверки нужны сразу. |
| 25 Пожелания и недоступность преподавателей | Заявки и согласование — приложение В, очередь 2; подтверждённые ограничения — ядро | Отделить рабочий процесс согласования от обязательного входа генератора. |
| 26 Переход на новый учебный год | Приложение Г, очередь 3 | В MVP используется один выбранный год; перенос не нужен для защиты. |
| 27 Как реализовать пять функций | Приложение Б с привязкой к очередям 2/3 | Эндпоинты и модели — приложение; прежняя общая последовательность заменена календарём MVP. |
| 28 Перерасчёт с минимумом изменений | Приложение В, очередь 2 | Сначала проверяется обычный генератор, затем минимизация изменений. |
| 29 Обзор готовности данных и исправление проблем | Минимальные блокировки — основное ТЗ; полный обзор — приложение В, очередь 2 | Сохранить запрет некорректного расчёта, не разрабатывать весь dashboard до конкурса. |
| 30 Сравнение вариантов расписания | Приложение Г, очередь 3 | Для конкурса достаточно одного допустимого проверенного результата. |
| 31 Мобильный экран «Сегодня» | Приложение В, очередь 2; опубликованный просмотр — основное ТЗ | Персональный экран полезен при эксплуатации, но не нужен для доказательства ядра. |
| 32 QR-коды расписания группы и кабинета | Приложение Г, очередь 3 | Локальная демонстрация не требует постоянных публичных ссылок. |
| 33 Пилот и измерение практической пользы | Измеряемый пилот — приложение Г, очередь 3; репетиция — приложение Ж, очередь 1 | Пилот требует участников и сопоставимых замеров; конкурсный сценарий ограничен MVP. |
| 34 Как реализовать шесть улучшений | Приложение Б; детали следуют очередям модулей | Сохранить полезные решения без назначения всей архитектуры обязательной к 25 октября. |

# Приложение Ж Шпаргалка для мамы

Цель показа: из учебной нагрузки получить проверенный черновик, исправить ошибку и выпустить расписание. Показывается ограниченный контрольный профиль; состав и даты фиксируются перед испытаниями. KK — язык MVP, RU и EN добавляются по очередям 2 и 3.

Докладчик — мама. Пользователь руководит ИИ-агентами и интеграцией. Перед репетицией в эту шпаргалку вписываются реальные пути и строки кода показываемого коммита; названия ниже обозначают смысл фрагмента, а не существующий файл.

| Модуль | Объяснение простыми словами | Какой фактический код открыть |
| --- | --- | --- |
| Импорт S1 | Читает согласованную таблицу, показывает вопросы и исходную ячейку. | Чтение строки, SourceReference, проверка повторного применения. |
| Календарь и часы | Учитывает конкретные учебные даты и правильно считает часы. | Разворачивание дат и пересчёт длительности в заданных единицах. |
| Редактор и конфликты | Позволяет исправить занятие и увидеть пересечение ресурсов. | Проверка общих дат и пересечения интервалов двух занятий. |
| Генератор | Ищет допустимую расстановку по подтверждённым назначениям. | Переменные, жёсткие ограничения, запуск и разбор статуса решателя. |
| Независимый валидатор | Отдельно перепроверяет полученное расписание. | Восстановление занятости и часов из проведений; тест испорченного результата. |
| Права и аккаунты | Разрешает каждому только действия его роли и области. | Серверная проверка пользователя, действия и области объекта. |
| Версии и публикация | Утверждает точную ревизию и выпускает её целиком. | Проверка ревизии и границы транзакции публикации. |
| Экспорт XLSX | Сохраняет выбранное опубликованное расписание в Excel. | Чтение опубликованного снимка и запись исходных строк как текста. |
| KK-интерфейс | Объясняет действия, ошибки и результаты на казахском. | Словарь KK и отображение фактического статуса задачи. |

| Вопрос жюри | Короткий ответ |
| --- | --- |
| Как работает алгоритм? | Из подтверждённых данных строится модель допустимости с жёсткими ограничениями; решатель ищет расстановку, отдельный валидатор проверяет результат. |
| Это оптимальное расписание? | Называю фактический статус: feasible — допустимое решение; optimal — доказанный оптимум заданной модели и цели; лимит без решения означает только отсутствие найденного решения. |
| Что делать с неполными данными? | Показывать вопрос и источник. Расчёт затронутой области блокируется; отдельный тестовый набор явно маркируется и не заменяет данные колледжа. |
| Почему можно доверять результату? | Есть независимая проверка, тесты отрицательных случаев и отчёт этой сборки; перед публикацией проверяется точная ревизия и актуальный контекст ресурсов. |
| Кто написал код и почему пока один язык? | Код готовят ИИ-агенты под руководством пользователя; мама представляет проект. KK — первая очередь, RU — вторая, EN — третья; фактический вклад и условия конкурса уточняются по Q-010. |
| Нужен ли интернет и что при сбое? | Конкурсная сборка работает локально без внешних сервисов. Сохранённые результат, XLSX и код — обозначенный резерв; они не доказывают успешный живой расчёт. |

# Сценарий защиты и план Б

CON-001/002; PIL-005; DEL-003; AC-014a–014c. Мама выполняет сценарий на проверенной локальной сборке. Пользователь заранее готовит окружение и материалы; техническая помощь во время показа не подменяет действие докладчика. Готовность проекта — 25.10.2026, конкурс — 29–30.10.2026.

До таймера запускаются локальные интерфейс, API, БД и работник; внешняя сеть отключена. Зависимости и шрифты уже доступны локально. Открыты вкладки приложения, фактических фрагментов кода, отчёта испытаний и резервного XLSX. Данные и резерв относятся к одной сборке; тестовые сведения явно отделены от подтверждённых сведений колледжа.

Подготовлены согласованный S1 контрольного набора, демонстрационный вопрос с координатой, занятие с пересечением, исходный черновик для расчёта и резервный ранее рассчитанный результат. Пример исправляется только подтверждённым значением либо явно обозначенным значением тестового набора. Начальные состояния восстанавливаются до репетиции или показа, вне таймера.

Последовательность аккаунтов: составитель → выход → утверждающий → выход → читатель. Первый вход выполнен до таймера; следующие два выполняются мамой в отведённых интервалах. Роли назначены заранее; переключатель роли в интерфейсе не создаёт права. После повторного входа открывается разрешённая точная версия.

Если шаг не укладывается в свой интервал, мама в пределах этого интервала один раз переходит к указанному резерву и продолжает по таймеру. Резервный результат прямо называется ранее подготовленным. Испытания AC выполняются отдельно до защиты: пяти минут недостаточно для всех 73 Must.

Восемь опорных AC показа сохранены: AC-001c, AC-004b, AC-021a, AC-009d, AC-016b, AC-010c, AC-012a, AC-014a. Остальные Must подтверждаются отчётом испытаний той же сборки.

| Интервал | Живое действие мамы | Что подготовлено заранее | План Б в том же интервале |
| --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:20 · 20 с | Назвать проблему колледжа, границы набора и KK-интерфейс. | Приложение открыто под составителем; известны группа, период и происхождение набора. | Если приложение не открывается, сразу обозначить сбой и перейти к локальным XLSX, отчёту и коду; работоспособность не считать показанной. |
| 00:20–01:00 · 40 с | Загрузить S1, показать исходную ячейку и вопрос, подтвердить разрешённое значение и применение. | Файл и точное исправление; повтор импорта и остальные варианты проверены до конкурса. | Открыть сохранённый результат импорта этой сборки и назвать его подготовленным; живой импорт не засчитывать. |
| 01:00–01:40 · 40 с | Открыть конфликтный черновик, показать ресурс и общую дату, исправить одно проведение; показать результат проверки и часы. | Известный конфликт и проверенное допустимое исправление; календарь и единицы согласованы. | Показать заранее сохранённые конфликтный и исправленный примеры с отчётом; не называть это выполненной сейчас правкой. |
| 01:40–02:15 · 35 с | Запустить генератор на подтверждённых входах; показать фактическое состояние и созданный новый черновик. | Малый проверенный набор и измеренные параметры расчёта; резервный результат рассчитан заранее. | При ожидании, ошибке или отсутствии решения назвать реальный статус и открыть резервный результат; успешную живую генерацию не засчитывать. |
| 02:15–02:35 · 20 с | Открыть независимую проверку точной ревизии; показать отчёт отрицательного теста AC-016b. | Тест намеренно испорченного решения выполнен заранее для этой сборки; известны ожидаемая ошибка и фактический результат. | При сбое проверки открыть её ранее сохранённый отчёт; не объявлять текущий черновик заново проверенным. |
| 02:35–03:10 · 35 с | Выйти из аккаунта составителя, войти как утверждающий; проверить ID/ревизию, утвердить и опубликовать. | Разные подготовленные аккаунты; у версии нет изменений после проверки; резервная публикация известна. | При отказе входа или публикации не обходить права; показать предыдущую публикацию и отчёт, прямо указав, что новый выпуск не состоялся. |
| 03:10–03:35 · 25 с | Выйти, войти как читатель; открыть разрешённую публикацию, показать номер версии и скачать XLSX. | Читатель связан с контрольной областью; XLSX той же публикации сохранён локально. | При отказе просмотра открыть резервный XLSX и назвать его версию; при сбое скачивания показать ранее сохранённый файл, не выдавая его за новую выгрузку. |
| 03:35–04:25 · 50 с | Показать реальные фрагменты модели решателя, разбора статуса и независимой проверки; объяснить входы → ограничения → поиск → проверку. | Закладки на фактические файлы и строки показываемого коммита; фрагменты проверены мамой. | Если редактор недоступен, открыть локальную копию тех же фактических исходников; не показывать плановый псевдокод как реализованный алгоритм. |
| 04:25–04:45 · 20 с | Связать показанное исправление с пользой: меньше ручной сверки; назвать границы MVP и следующие языки. | Короткое объяснение без неподтверждённых процентов экономии и без функций будущих очередей. | При предыдущем сбое честно назвать успешно показанные и непоказанные шаги; не менять статус испытаний словами. |
| 04:45–05:00 · 15 с | Завершить показ; использовать запас только на переключение или короткое уточнение. | На экране остаётся разрешённый опубликованный результат и его версия. | Завершить ровно к 05:00; повторный длительный запуск не начинать. |

## Комплект передачи и подготовка к конкурсу

CON-001–003; DEL-002/003; PIL-005. Пользователь передаёт маме фиксированную локальную сборку, инструкцию запуска, контрольный набор, сохранённую публикацию и XLSX, фактические фрагменты кода и отчёт испытаний этой сборки. Секреты реальных пользователей в материалы не включаются.

26–28.10 мама репетирует полный сценарий и объяснение кода. Вклад пользователя, ИИ и докладчика указывается фактически по Q-010. По S4 второй тур предусматривает 45 минут подготовки и 5 минут выступления, третий — мастер-класс AI/EdTech на 10 минут; эти туры не расширяют функции сайта.

# Приложение З Паспорта задач ИИ агентов

Каждый паспорт ограничен очередью 1. Значение общих правил задано в разделе 5, полная приёмка и Definition of Done — в приложении Е. Указанные сущности — согласованные проектные имена архитектурного приложения.

## З1 Импорт S1

Результат. Составитель загружает согласованную книгу нагрузки, видит найденные строки, вопросы и изменения, затем подтверждает применение.

Требования: REQ-004; IMP-001, IMP-002, IMP-003, IMP-004, IMP-007, IMP-008; DATA-001, DATA-002, DATA-004, DATA-005; минимальная блокирующая часть RDY-001, RDY-002, RDY-003, RDY-004; UX-004.

Приёмка:

• Must-A: AC-001a, AC-001c.

• Must-B: AC-001b, AC-001d, AC-001e, AC-002a, AC-002c, AC-003a, AC-035b.

• Совместная проверка: AC-002b — основной владелец «Генератор».

Входы. Книга S1 разрешённого типа, согласованные лист и область таблицы, учебный год и область работы, версия шаблона, подтверждённые сопоставления справочников.

Выходы. ImportBatch, промежуточные строки и ImportIssue, исходные и нормализованные значения, SourceReference с листом и координатой, предпросмотр различий; после подтверждения — применённые данные и история редакций.

Порядок реализации.

1. Проверить тип, структуру XLSX и распакованный объём по IMP-008; начальные 10 МБ не заменяют проверку архива.

2. Читать согласованную область таблицы; одиночная служебная ячейка за её пределами не расширяет обработку до конца листа.

3. Сохранить исходное значение и происхождение до нормализации; неоднозначность оформить вопросом.

4. Показать предпросмотр до применения; применение выполнить транзакционно по подтверждённому составу изменений.

5. Передать перечень нерешённых вопросов предварительной проверке генератора; после исправления перепроверять каждое независимое основание блокировки.

Общие правила: REQ-004, REQ-006, IMP-007; изменения зависимостей — GEN-004; связь с версиями — VER-002. Независимая проверка результата остаётся по ENG-007, публикация — по VER-001. Полные определения даны в разделе 5.

Не делать. Автоимпорт S2/S3, универсальное распознавание Excel, исполнение формул и внешних ссылок, автоматическое объединение ФИО, угадывание часов/кабинетов/подгрупп, полную панель RDY и массовое исправление очереди 2. Несколько ФИО не превращать в несколько независимых потребностей.

# З2 Календарь и часы

Результат. Повторяющееся занятие разворачивается в конкретные допустимые даты, а плановые часы рассчитываются по активным проведениям и явно заданным единицам.

Требования: CAL-001, CAL-002, CAL-003; HRS-001, HRS-002, HRS-003; DATA-001, DATA-002, DATA-003; RULE-003, RULE-005.

Приёмка:

• Must-A: AC-007a, AC-008a.

• Must-B: AC-007b, AC-008b, AC-008c, AC-008d.

Входы. Подтверждённый календарный профиль групп, границы периодов, даты и исключения, сетка времени, продолжительность академического часа, исходная потребность с единицей и основанием.

Выходы. Конкретные проведения EventOccurrence, активные даты, календарная допустимость, плановые часы и остаток относительно подтверждённой потребности; исходная величина и единица сохраняются.

Порядок реализации.

1. Разворачивать повторения с учётом практики, каникул, аттестаций, отмен и подтверждённых исключений.

2. Считать длительность по конкретным проведениям, сохраняя различие минут, академических часов, пар и периодов нагрузки.

3. Различать потребность, план и факт; изменение плана не регистрирует проведение занятия.

4. Передавать календарь и настройку единиц через единый контракт редактору, генератору и валидатору.

Общие правила: REQ-004, REQ-006, VER-002, GEN-004, ENG-007; проверка при публикации — VER-001. Для данных, полученных через импорт, действует IMP-007.

Не делать. Автоимпорт S3, произвольное деление семестровой нагрузки на число недель, преобразование пустого календарного значения в теорию, сдвиг исходных интервалов вторник–понедельник. Тестовые 45 минут — предположение, а не утверждённая норма колледжа. Фактический учёт занятий, тарификация и оплата сюда не входят.

# З3 Редактор и конфликты

Результат. Составитель изменяет черновик через форму и получает предметную диагностику пересечений с конкретными датами.

Требования: UI-001, UI-002, UI-003; RULE-001, RULE-002, RULE-003, RULE-005; DATA-003; UX-006, UX-009; VER-001, VER-002.

Приёмка:

• Must-A: AC-004b, AC-021a.

• Must-B: AC-004a, AC-004c, AC-004d, AC-005a, AC-005b, AC-021b.

• Совместные проверки: AC-010d — владелец «Версии и публикация»; AC-005c, AC-006a, AC-009b — владелец «Генератор».

Входы. Разрешённый черновик, его ожидаемая ревизия, подтверждённые назначения, ресурсы и активные даты; выбранная область правки — одна дата или набор дат.

Выходы. Сохранённая новая ревизия либо контролируемый отказ с сохранённым вводом; диагностика с правилом, ресурсом, двумя событиями и конкретными датами пересечения.

Порядок реализации.

1. Дать виды по группе, преподавателю и кабинету и форму создания/изменения занятия.

2. Явно разделить правку одной даты и набора повторений; учесть отмены и закрепления.

3. Проверять пересечение только при общих активных датах, времени и эксклюзивном ресурсе; использовать интервал [начало, конец) по RULE-001.

4. Показывать обязательные ошибки конфликтного черновика до его исправления; передача на согласование блокируется обязательными ошибками, публикация выполняется по VER-001 раздела 5.

5. При конфликте ревизий сохранить введённые значения для исправления по UX-006/009.

Общие правила: REQ-006, VER-002, GEN-004, ENG-007, VER-001. Происхождение импортированных данных сохраняется по REQ-004/IMP-007.

Не делать. Обязательное перетаскивание, автоматические замены, перерасчёт RPR, экран «Сегодня», полную поддержку подгрупп и совместных занятий очереди 2. Неподдержанный случай передаётся в предварительную проверку, а не молча упрощается. Номер пары или день недели сами по себе не доказывают конфликт.

# З4 Генератор

Результат. Составитель запускает расчёт подтверждённого профиля и получает новый черновик либо точный статус отсутствия результата.

Требования: GEN-001, GEN-002, GEN-003, GEN-004, GEN-005, GEN-006; RULE-001, RULE-002, RULE-003, RULE-005; ENG-007, ENG-008, ENG-009, ENG-012, ENG-014; UX-009, UX-015. RULE-004 остаётся Should после Must.

Приёмка:

• Must-A: AC-002b, AC-009b, AC-009d.

• Must-B: AC-005c, AC-006a, AC-009a, AC-009c, AC-009e, AC-009f, AC-009g, AC-013c, AC-021c.

• Совместная проверка: AC-016c — владелец «Валидатор».

Входы. Подтверждённые потребности и назначения, календарь, единицы часов, доступность, известная общая занятость, помещения, закрепления, каталог правил, ревизии зависимостей и параметры поиска.

Выходы. Сохранённая задача SolverJob со снимком InputSnapshot, статусом приложения и исходным статусом решателя, параметрами и версией алгоритма, подтверждённая диагностика; при найденном допустимом решении — новый черновик для независимой проверки.

Порядок реализации.

1. На сервере проверить готовность выбранного объёма; неразрешённые обязательные вопросы и неподдержанные назначения блокируют запуск.

2. Выполнять CPU-расчёт отдельным рабочим процессом; ограничения очереди, времени и памяти задаются по ENG-012.

3. Сначала реализовать обязательную модель допустимости; улучшение предпочтений подключать только после Must.

4. Сохранять фактические этап и время; после обновления страницы восстанавливать задачу по её ID.

5. Передать полученный черновик валидатору и модулю версий по правилам раздела 5.

Статусы и их точный смысл — GEN-003 раздела 4. Применение общего правила stale — GEN-004 раздела 5.

Общие правила: REQ-004, REQ-006, GEN-004, ENG-007, VER-002; публикация — VER-001. Данные импорта поступают через подтверждённый результат IMP-007.

Не делать. Подбор другого преподавателя SUB, перерасчёт RPR, сравнение вариантов CMP, автоматическую публикацию, выдуманные входы. Частичный результат не обязателен; при его реализации остаток и неполнота должны быть явными. Тесты проверяют допустимость и статус, а не единственную раскладку параллельного поиска.

# З5 Независимый валидатор

Результат. Проверка конкретного черновика даёт отчёт о допустимости и полноте заявленного объёма независимо от статуса решателя.

Требования: ENG-007, ENG-008, ENG-009, ENG-014; RULE-001, RULE-002, RULE-003, RULE-005; CAL-001, CAL-002, CAL-003; HRS-001, HRS-002, HRS-003; DATA-003; PLN-003 в части проверки конкретной версии.

Приёмка:

• Must-A: AC-016b.

• Must-B: AC-015a, AC-016a, AC-016c.

• Совместные проверки: AC-035a — владелец «Версии и публикация»; проверки календаря, часов и конфликтов — AC соответствующих модулей.

Входы. ID и ревизия версии, события и конкретные проведения, область и даты, подтверждённые потребности и назначения, календарь, единицы, правила и ревизии зависимостей; для публикации — актуальная занятость общих ресурсов.

Выходы. Отчёт с проверенными ID/ревизией/контекстом, обязательными нарушениями, ресурсами, событиями и датами, расчётом часов и полноты.

Порядок реализации.

1. Применить ENG-007 из раздела 5; общий каталог задаёт смысл правил, а не готовый ответ решателя.

2. Проверить календарь, интервалы, ресурсы, назначения, доступность, помещения, закрепления, часы и полноту поддержанного объёма.

3. Оставить предметную проверку независимой от HTTP и БД; нужные сведения передавать через входной контракт.

4. Сравнить быстрый поиск с простым попарным эталоном на малых случайных и граничных наборах; измерить фактические время и память.

5. Предоставить модулю публикации проверку конкретной ревизии по PLN-003/VER-001.

Общие правила: REQ-004, REQ-006, ENG-007, GEN-004, VER-002, VER-001. Сохранённый отчёт связан с проверенным контекстом; его чтение не изменяет расписание.

Не делать. Использование статуса или внутренней таблицы занятости решателя как доказательства, запуск решателя вместо проверки, компенсацию обязательной ошибки хорошими метриками, трактовку отсутствующего отчёта как успеха, расширение профиля ради неподтверждённых сложных записей.

# З6 Права и аккаунты

Результат. Подготовленный аккаунт входит, работает в назначенной области и после выхода теряет доступ прежней сессией.

Требования: REQ-005, REQ-006; AUTH-003; применимая к входу часть AUTH-007/AUTH-008; NFR-001, NFR-002, NFR-006; UX-001, UX-002, UX-014, UX-015 в реализованных экранах.

Приёмка:

• Must-A: AC-024c, AC-010a.

• Must-B: AC-024a, AC-024b, AC-024d, AC-026d, AC-012b, AC-012e, AC-010e.

• AC-010e выполняется совместно с модулем версий; запись результата ведёт модуль прав.

Входы. Подготовленные аккаунты и хеши паролей, назначенные роли и области, подтверждённые связи преподавателя/группы, единая матрица «роль × действие», настройки сессии и ограничения входа.

Выходы. Защищённая серверная сессия либо нейтральный отказ, разрешённый стартовый экран, решение о доступе, серверный выход, аудит без паролей и секретов.

Порядок реализации.

1. При подготовке локальной среды создать аккаунты пяти согласованных ролей; права брать из единой матрицы v0.8.

2. Реализовать вход/выход, хеширование паролей, ограничение частоты неудачных попыток и нейтральную ошибку входа.

3. По NFR-001/AUTH-007 исключить секреты из репозитория, клиентского кода, URL и постоянного клиентского хранилища; пароль держать только в памяти формы, после ошибки входа очистить пароль и сохранить email.

4. Использовать общее серверное решение REQ-006 во всех модулях, включая файлы и экспорт.

5. Сохранить рабочую политику запрета самоутверждения: автор и утверждающий в демонстрации — разные аккаунты. Администратор не получает право публикации автоматически.

6. По ADR локальный профиль слушает только loopback. Разрешённый для него HTTP сохраняет HttpOnly, SameSite, CSRF и серверное прекращение сессии; сетевая конфигурация требует HTTPS и Secure cookie.

Общие правила: REQ-006; решения об утверждении и публикации — VER-001/002. IMP-007, GEN-004 и ENG-007 применяются соответствующими модулями после проверки доступа, а не заменяются наличием сессии.

Не делать. Регистрацию, активацию, приглашения, выбор запрашиваемой роли, рассмотрение заявок, восстановление пароля, почтовый сервис и полный интерфейс управления пользователями. Эти процессы остаются в очереди 2; часть AUTH-007/008 про безопасный вход не переносит их в MVP. Одноразовые ссылки описаны только в AUTH-005 приложения очереди 2.

# З7 Версии и публикация

Результат. Утверждающий принимает конкретную ревизию черновика и публикует целый проверенный снимок; читатель получает разрешённую действующую публикацию.

Требования: VER-001, VER-002; DATA-003; ENG-010, ENG-011, ENG-014; UX-006, UX-008, UX-009; REQ-005, REQ-006; PLN-003 в части проверки публикации.

Приёмка:

• Must-A: AC-010d, AC-017b, AC-010c.

• Must-B: AC-010b, AC-010f, AC-017a, AC-017c, AC-017d, AC-035a.

• Совместные проверки: AC-010a, AC-010e — владелец «Права и аккаунты».

Входы. Пользователь и разрешения, область, ID версии, ожидаемая ревизия, действие и решение, ревизия утверждения, ключ операции публикации, актуальные зависимости и занятость общих ресурсов пересекающихся областей.

Выходы. Состояние версии и решение с автором/временем, неизменяемый опубликованный снимок и его читательское представление либо контролируемый отказ; история успешной операции.

Порядок реализации.

1. Сохранить состояния VER-001: черновик, на согласовании, отклонена, утверждена, опубликована, архив.

2. Реализовать переходы через серверные команды с ожидаемой ревизией и назначенными разрешениями.

3. Выполнить публикационную операцию целиком по VER-001/ENG-011 раздела 5.

4. Выбрать согласованную защиту общей занятости: блокировку общей области ресурсов либо корректную сериализуемую транзакцию с ограниченным повтором. Выбор зафиксировать в существующем ADR; блокировка только задачи или своего отделения недостаточна.

5. Передавать читателю номер, дату и область действующей публикации; экспорт получает выбранный опубликованный снимок.

Общие правила: REQ-006, VER-002, VER-001, GEN-004, ENG-007. IMP-007 не даёт импорту права менять опубликованный снимок.

Не делать. Уведомления, сравнение версий, мастер перехода года, применение старого отчёта к другой версии, публикацию по одному ID без ревизии, ручное изменение публикации. VER-003 не включать в MVP: его возможности сохраняют очереди 2 и 3.

# З8 Экспорт XLSX

Результат. Пользователь скачивает XLSX выбранной опубликованной версии в разрешённой области с KK-подписями.

Требования: EXP-001 в части XLSX; EXP-002 в части прав и безопасного текста; LOC-001, LOC-002, LOC-003; UX-008; NFR-002.

Приёмка:

• Must-A: AC-012a.

• Must-B: AC-012c.

• Совместная проверка доступа: AC-012b — владелец «Права и аккаунты»; номер и контекст в просмотре связаны с AC-019a модуля KK.

Входы. ID выбранной публикации, разрешённая область, даты/неделя и согласованный вид по группе/преподавателю/кабинету; опубликованный снимок и KK-подписи.

Выходы. XLSX с выбранной версией, областью, датами, сведениями публикации и понятными заголовками; формулоподобные исходные строки записаны текстом.

Порядок реализации.

1. Получить выбранный опубликованный снимок после серверной проверки доступа.

2. Сформировать согласованное представление без подмены публикации последним черновиком.

3. Записать исходные строки безопасным текстом, включая значения вида =HYPERLINK(...).

4. Проверить версию в файле и соответствие разрешённому просмотру.

Общие правила: REQ-006, VER-002, VER-001; происхождение отображаемых значений — REQ-004. Данные берутся из прошедшей ENG-007 публикации, а не из результата генератора напрямую.

Не делать. Обязательный PDF, CSV, отправку файлов, новые виды отчётности и отдельный дизайнерский макет печати. PDF остаётся Should очереди 1 после Must; расширенные отчёты EXP-002 — очередь 2. Черновой экспорт не добавляется к обязательному конкурсному контракту.

# З9 KK интерфейс

Результат. Весь реализованный путь MVP понятен на казахском и доступен на согласованных устройствах и способах ввода.

Требования: REQ-001; LOC-001, LOC-002, LOC-003; применимая к MVP часть UX-001–015; UX-016 только как карта реализуемых сценариев.

Приёмка:

• Must-A: AC-011a.

• Must-B: AC-011b, AC-018b, AC-019a, AC-020a, AC-020b, AC-022a.

• Совместные проверки: AC-021b — владелец «Редактор»; AC-021c — владелец «Генератор»; AC-014b/014c относятся к интеграционной передаче маме.

Входы. Экраны MVP, стабильные серверные коды ошибок и статусов с параметрами, словарь KK, исходные ФИО/коды/названия, роли и актуальные состояния задач и версий.

Выходы. KK-навигация, формы, ошибки, статусы и заголовки XLSX; видимые год/область/дата/версия, корректный язык страницы, различимые состояния загрузки, пустых данных, пустого фильтра, отказа, ошибки, потери связи и успеха.

Порядок реализации.

1. Отделить текст интерфейса от серверных кодов и исходных данных; подготовить словарь KK для реализованных экранов.

2. Отображать серверные состояния по их фактическому смыслу; ошибку применения не показывать как успех.

3. Сохранить ввод и фокус в предусмотренных сценариях; обеспечить обязательные действия с клавиатуры.

4. Выполнить существующие UX-проверки на согласованных ширинах, с масштабированием и программой экранного доступа; проверить казахские символы.

5. Отдельной проверкой обнаруживать отсутствующий обязательный ключ; тексты конкурсного пути передать маме на проверку понятности.

Общие правила: REQ-006, VER-002, GEN-004; интерфейс показывает результаты VER-001/ENG-007 и состояние применения IMP-007, не заменяя серверные решения.

Не делать. RU- и EN-переводы в MVP, неработающие языковые переключатели, экраны будущих модулей, новые визуальные концепции, тёмную тему и полный прототип очередей 2/3. RU остаётся в очереди 2, EN — в очереди 3. Исходные названия и ФИО сохраняются по LOC-002.