# Техническое задание на электронный журнал Smart Joba

Версия 1.0 от 27 октября 2026 года. Назначение документа — согласовать расширение действующего сайта расписания электронным журналом и определить проверяемые задачи для последующей разработки.

Результат поставки J1: преподаватель заполняет тему проведённого занятия, посещаемость и оценки; студент в своём кабинете видит собственные результаты и опубликованное расписание. Расписание, его генератор, валидатор, публикации и пять существующих ролей сохраняются.

| Решение | Основание и статус |
| --- | --- |
| Основной модуль | Электронный журнал: оценки, посещаемость, темы и кабинет студента; подтверждено пользователем. |
| Шкала | От 0 до 100; подтверждено пользователем 27.10.2026. Целочисленность пока является предположением. |
| Срок | Одна неделя; подтверждено пользователем. Рабочая дата завершения 03.11.2026 рассчитана от 27.10 и требует подтверждения как календарная дата. |
| Участники | ИИ-агенты пишут код под руководством пользователя; демонстрацию проводит мама. |
| Текущий запрос | Только обновление ТЗ. Выполнение этого документа само по себе не разрешает разработку, миграции или загрузку данных. |

JRN-BAS-001. Поставка J1 добавляет к действующему приложению журнал оценок, посещаемость, темы занятий и личный просмотр студента.

JRN-BAS-002. Существующие функции расписания и пять кодов ролей сохраняются с правами из раздела 3.

JRN-BAS-003. Новые экраны поставляются на KK с сохранением очередности RU и EN по REQ-001, а ТЗ ведётся на русском.

JRN-BAS-004. Новая поставка использует подготовленные аккаунты по REQ-005 без свободного выбора привилегированной роли.

Все требования JRN-* относятся к будущей поставке J1 и имеют приоритет Must; они не считаются реализованными до испытаний. Предположение — рабочее проектное правило до уточнения; оно не является подтверждённым правилом колледжа.

# 2 Совместимость с ТЗ версии 0 9

Документ v0.9 остаётся неизменяемым нормативным основанием подсистемы расписания. Настоящая версия меняет цель продукта и добавляет J1; прежняя приёмка не подменяется приёмкой журнала.

| ID v0.9 | Что действует в v1.0 |
| --- | --- |
| REQ-002 | Три прежние очереди расписания сохраняются; J1 является отдельно согласованным расширением продукта с собственным планом недели. |
| REQ-003 | Из прежних исключений удалены оценки и посещаемость только в границах J1; полноценная LMS, курсы с файлами и сдачей работ, тесты, оплата, чат-бот и другие прежние исключения не входят в J1. |
| REQ-007 и REQ-008 | К прежним экранам добавлены журнал преподавателя, подготовка справочников журнала и кабинет студента. |
| DEL-001–003 | Состав передачи сохраняется; даты 21–25.10 относятся к прошлой поставке, а новый календарный план приведён в разделе 11. |
| REQ-004 и REQ-006 | Достоверность источников и серверная проверка каждого действия распространяются на журнал. |
| VER-001 и VER-002 | Согласование точной ревизии, неизменяемость публикаций и защита от старой правки расписания сохраняются; журнал имеет свои ревизии. |
| ENG-007 и ENG-011 | Независимая проверка расписания и защищённая атомарная публикация сохраняются без переноса оценок в опубликованный снимок. |
| IMP-007 и остальные ID | Правила импорта, календаря, генератора, безопасности, UX и все прежние AC сохраняются для своих подсистем. |

Основания: docs/spec/v0.9/college_timetable_spec_v0_9_ru.docx; действующие контракты stages 1–6 в docs/implementation; код backend/app/domain/permissions.py и текущие модели данных. В комплект входит JSON с точным перечнем обнаруженных старых ID и статусом их наследования.

Наблюдения S1–S3, координаты ячеек, аномалии и правила обработки остаются в приложении А v0.9; конкурсные материалы S4 и прежние Q также сохраняются там. Исходные книги не изменяются и не становятся списком студентов или источником оценок.

На 27.10 кодовой основой является e03737746527ed0e457f7946087fca6250b2ab8d. З8 XLSX расписания остаётся отдельной невыполненной задачей прежнего плана. Отчёты от 22.10 относятся к указанным в них сборкам; они не подтверждают будущий журнал.

Точная формулировка REQ-003 для поставки J1: за границами J1 остаются полноценные LMS-курсы, файлы и сдача заданий, тестирование, оплаты, чат, новые способы регистрации, мобильное приложение, AI-проверка работ и сетевое размещение. Прежние задачи расписания и их очереди этим перечнем не удаляются.

# 3 Единая матрица ролей и действий

Роли и их коды сохраняются: администратор admin, составитель scheduler, утверждающий approver, преподаватель teacher и студент student. Новые полномочия журнала ниже являются требованиями к будущему расширению, а не описанием уже доступных функций.

| Действие | Админ | Состав. | Утвержд. | Препод. | Студент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка аккаунтов | область | — | — | — | — |
| Справочники и календарь расписания | область | чтение¹ | чтение¹ | — | — |
| Исходная книга S1 | чтение | чтение | — | — | — |
| Применение импорта S1 | — | область | — | — | — |
| Черновик и генератор | — | изменение | чтение | — | — |
| Подать расписание | — | область | — | — | — |
| Утвердить или отклонить | — | — | область² | — | — |
| Опубликовать расписание | — | — | отд. право² | — | — |
| Читать опубликованное | область | область | область | свои³ | группа³ |
| Экспорт расписания З8⁴ | область | область | область | свои³ | группа³ |
| Подготовить студентов и связи J1 | область | — | — | — | — |
| Читать журнал J1 | — | — | область⁵ | свои⁶ | себя |
| Записать тему J1 | — | — | — | свои⁶ | — |
| Записать посещаемость J1 | — | — | — | свои⁶ | — |
| Записать или исправить оценку J1 | — | — | — | свои⁶ | — |
| История исправлений J1 | — | — | область⁵ | свои⁶ | — |
| Сопоставить новую публикацию J1 | область | — | чтение⁵ | чтение⁶ | — |
| Открыть кабинет студента J1 | — | — | — | — | себя |

¹ Чтение календарей и подтверждённых условий в пределах существующих контрактов; управление справочниками не передаётся составителю или утверждающему. ² Сохраняются запрет самоутверждения и отдельный can_publish в нужной области. ³ Требуется подтверждённая связь с преподавателем или группой. ⁴ Строка сохраняет проектные права З8 и не означает готовность экспорта.

⁵ Предположение QJ-004: утверждающий читает журналы своей области для учебного контроля без изменения баллов. ⁶ Требуются подтверждённые назначение преподавателя на журнал и период его действия; роль teacher сама по себе не открывает все группы.

При нескольких ролях применяются разрешения их подтверждённых назначений, но ограничение конкретного действия остаётся: admin не получает оценивание, а approver не получает редактирование. Студентская вкладка по чужому student_id не появляется даже у пользователя с дополнительной ролью.

# 4 Студенты группы и назначения

S1 содержит нагрузку и назначения для расписания, а не полный реестр студентов. Журналу нужны отдельные проверенные студенты и их состав по датам; реальные персональные данные подготавливает колледж.

JRN-DAT-001. Администратор создаёт и исправляет карточку студента с постоянным ID, отображаемым именем, областью и признаком демоданных.

JRN-DAT-002. Принадлежность студента группе хранится как подтверждённый интервал [дата начала, дата окончания) внутри учебного контекста.

JRN-DAT-003. Доступ студента к журналу требует явной подтверждённой связи аккаунта с одним student_id в выбранной области.

JRN-DAT-004. Журнал группы по предмету и семестру использует подтверждённое назначение преподавателя с интервалом действия.

JRN-DAT-005. При первой записи занятия сервер фиксирует состав группы на дату занятия отдельным снимком состава журнала.

JRN-DAT-006. Исправление уже зафиксированного состава администратором требует причины и сохраняет записи выбывшего студента в истории.

Карточка содержит только необходимые сведения: внутренний ID, имя для журнала и служебный статус. Дата рождения, ИИН, адреса, документы и медицинские сведения для J1 не требуются. Полноценный импорт реестра студентов и самостоятельная регистрация в J1 не входят.

Начальное заполнение выполняется минимальными административными формами справочника; существующие подготовленные аккаунты сохраняются. Уникальность определяется ID и подтверждённой связью, а не совпадением имени, email или номера строки Excel.

Для перевода в другую группу закрывается прежний интервал и создаётся новый; уже записанные уроки сохраняют состав своей даты. Удалять строку состава с оценкой или посещаемостью физически нельзя: её можно вывести из текущего состава с причиной, сохранив личный доступ к собственным прошлым результатам.

При подтверждённом переводе администратор согласует текущий group_id студенческой роли с новой группой для просмотра расписания; это не меняет student_id и прежние записи журнала.

Преподаватель видит список студентов только разрешённого ему журнала. Студент получает только свою строку. Признак synthetic/college, область и учебный контекст проверяются при создании каждой связи; смешение демо и реальных записей запрещено.

Рабочее допущение QJ-002: один активный состав группы на дату внутри данного контекста. Если колледжу нужны параллельные составы и подгруппы, правило уточняется до включения таких данных; они не создаются автоматически.

# 5 Занятие журнала и тема

Журнал хранит факт учебной работы отдельно от плана. Первая запись создаётся по явному действию преподавателя из доступного опубликованного занятия; просмотр расписания не создаёт факт проведения.

JRN-LSN-001. Первая запись занятия журнала создаётся только из действующего разрешённого опубликованного события с подтверждёнными связями группы, предмета, семестра и преподавателя.

JRN-LSN-002. Занятие журнала получает постоянный ID и снимок исходной публикации, события, даты, времени, пояса и академических связей.

JRN-LSN-003. Первое сохранение фактических записей требует явного подтверждения преподавателем проведения занятия.

JRN-LSN-004. Фактические записи будущего или ещё не завершившегося занятия отклоняются по времени окончания в его учебном поясе согласно предположению QJ-003.

JRN-LSN-005. Занятие без введённой оценки или отметки посещаемости сохраняет соответствующее значение незаполненным.

JRN-TOP-001. При первом сохранении журнал требует непустую текстовую тему после удаления крайних пробелов длиной не более 2000 символов.

JRN-TOP-002. Исправление сохранённой темы создаёт новую ревизию с причиной по общему правилу раздела 10.

Путь преподавателя: выбрать журнал → открыть дату опубликованного занятия → проверить состав → ввести тему и нужные отметки → подтвердить проведение → сохранить. До ответа сервера введённое остаётся локальной формой; успешное сообщение появляется только после фиксации транзакции.

При первом сохранении необязательно оценивать каждого студента или полностью заполнять посещаемость. Интерфейс показывает незаполненные ячейки отдельно, а занятие с частичными записями не помечается как полностью заполненное.

Журнал J1 не создаёт произвольные дополнительные занятия вне опубликованного расписания. Черновики, отчёт генератора и архивная публикация без ранее созданной записи не служат основанием нового факта. Уже созданные записи по архивному источнику остаются доступными по текущим правам.

Поле темы — обычный текст; HTML из формы или исходника не исполняется. Домашние задания, файлы и сдача работ не включаются в эту поставку. Изменение темы не переписывает предмет, часы и опубликованное расписание.

# 6 Посещаемость и оценки

Шкала 0–100 подтверждена пользователем. Посещаемость и баллы — независимые значения; отсутствие студента не означает ноль баллов, а пустая оценка не означает отсутствие.

JRN-ATT-001. Для студента на занятии сохраняется один статус из present, absent, late, excused либо незаполненное значение согласно предположению QJ-005.

JRN-ATT-002. Запись посещаемости изменяет только выбранные строки подтверждённого состава занятия.

JRN-ATT-003. Сервер не выводит посещаемость автоматически из оценки, входа в аккаунт или наличия занятия в расписании.

JRN-ATT-004. Исправление или очистка сохранённой посещаемости требует причины и создаёт запись истории.

JRN-GRD-001. Оценка принадлежит выбранному студенту и занятию и принимает значение от 0 до 100 включительно.

JRN-GRD-002. В J1 принимаются целые баллы согласно предположению QJ-001, а дробные значения получают явный отказ проверки.

JRN-GRD-003. Пустая оценка хранится как отсутствие значения и отображается иначе, чем оценка 0.

JRN-GRD-004. Для пары студент и занятие существует не более одной текущей оценки согласно предположению QJ-006.

JRN-GRD-005. Исправление или очистка сохранённой оценки требует причины и сохраняет прежнее значение в истории.

JRN-GRD-006. Система не вычисляет итоговую оценку, средний балл, порог зачёта или перевод в пятибалльную шкалу без отдельно утверждённого правила.

Подписи посещаемости в KK: Қатысты, Қатыспады, Кешікті, Себепті босатты; незаполнено — Белгіленбеген. Соответствие кодов и подписей фиксируется в локализации. Уважительная причина не требует хранения медицинского текста или справки в J1.

Пример проверки на синтетических данных: для одного студента сохраняются absent и пустая оценка, для другого present и 0. Студентский кабинет должен показать именно эти разные значения без автоматических замен.

Массовая отметка присутствия всей группе в J1 не требуется. Если её предложат позже, она станет отдельным согласованным действием; первая реализация сохраняет только явно выбранные строки.

# 7 Кабинет студента и интерфейс

Кабинет строится по подтверждённому student_id текущего пользователя. Общегрупповое расписание сохраняется, а оценки и посещаемость выдаются персональным API.

JRN-STU-001. Кабинет студента выдаёт только собственные сохранённые оценки, посещаемость, темы и даты занятий в разрешённой области.

JRN-STU-002. Студент может выбрать учебный период и предмет и получить постраничный список собственных записей без потери применённых фильтров.

JRN-STU-003. Просмотр записей прошлой группы использует собственный student_id и историческую принадлежность, не открывая чужие строки.

JRN-STU-004. Кабинет содержит переход к существующему опубликованному расписанию своей разрешённой группы.

JRN-UX-001. Интерфейс различает загрузку, отсутствие данных, незаполненную ячейку, ошибку и подтверждённое сохранение текстовыми состояниями.

JRN-UX-002. При ошибке сети, валидации или конфликте ревизии введённые значения остаются в форме до явного решения пользователя.

JRN-UX-003. Ячейки журнала и действия доступны с клавиатуры с видимым фокусом, подписями полей и подписанной областью прокрутки таблицы.

| Экран | Содержание и поведение |
| --- | --- |
| Преподаватель | Мои журналы → группа и предмет → период → занятия. Таблица: строки студентов, столбцы дат; тема и детали выбранного занятия открываются рядом или ниже. |
| Карточка занятия | Дата, время, предмет, источник, тема, состав, оценки, посещаемость, сохранение и история исправлений. Цвет дополняет текст статуса. |
| Студент | Мои результаты → предмет и период → дата, тема, посещаемость и баллы. Нет действий изменения и списка оценок одногруппников. |
| Администратор | Минимальные справочники студентов, периоды групп и подтверждение связей; сопоставление заменённых публикаций. |
| Утверждающий | Просмотр журнала области и истории по QJ-004; прежний экран согласования расписания сохраняется. |

Сохраняется выбранный вариант 2: зелёная навигация, светлая рабочая область, локальный Inter и общие компоненты полей, кнопок, таблиц и статусов. Журнал добавляется отдельным пунктом роли; расписание остаётся доступным. На узком экране таблица прокручивается внутри своей области, а сведения идут ниже.

# 8 Связь журнала с версиями расписания

Публикация — неизменяемый план, запись журнала — отдельный факт. В текущем коде создание копии расписания выдаёт событиям новые ID, поэтому равенство даты или названия не доказывает тождество двух занятий.

JRN-INT-001. Новая публикация, изменение импорта или пересчёт расписания не изменяют и не удаляют существующие записи журнала.

JRN-INT-002. Пара публикация и исходное событие имеет не более одной активной привязки к постоянному занятию журнала.

JRN-INT-003. После смены публикации профиля с уже заполненным журналом запись по несопоставленному новому событию блокируется до явного решения администратора.

JRN-INT-004. Администратор с причиной отмечает новое событие как новое занятие либо связывает его с существующей записью той же области, группы, предмета и учебного периода.

JRN-INT-005. Сопоставление меняет только связь с планом и не переписывает исходные факты, состав, автора, время, баллы или посещаемость занятия.

В первой публикации новый журнал открывается без отдельного сопоставления. При смене указателя публикации журнал вычисляет необходимость проверки через свои связи; транзакция публикации расписания не дополняется переносом оценок или массовым созданием фактов.

| Ситуация | Обязательный результат |
| --- | --- |
| Повтор открытия того же события | Открывается существующий journal_lesson_id; повторная запись не дублируется. |
| Та же группа после копии расписания | Сервер не сопоставляет занятия по названиям, ФИО или близкому времени; администратор явно выбирает связь. |
| Перенос уже проведённого занятия | Старые факты сохраняют фактическую дату и снимок источника; рядом показывается, что текущий план изменён. |
| Занятие исчезло из нового плана | Ранее записанное остаётся в журнале и личных результатах; оно не считается новым событием текущего расписания. |
| Новое занятие без старого факта | Администратор отмечает его как новое; дальнейшее первое сохранение выполняется по разделу 5. |

Сопоставление не предоставляет преподавателю доступ к чужому журналу: действуют текущие подтверждённые назначения по разделам 3–4. Студенту не показываются служебные причины сопоставления. Для исходного снимка сохраняются его ID и ревизия, а не ссылка на «последнюю версию».

# 9 Логическая модель и границы модулей

Модель ниже является проектным решением для последующей реализации; таблицы и миграции этим документом не создаются. Сохраняются React и TypeScript, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic и PostgreSQL из текущего проекта.

| Сущность | Содержание и связь |
| --- | --- |
| Student | Постоянный student_id, scope_id, имя, data_kind, служебный статус. |
| StudentAccountBinding | Подтверждённая связь user_id ↔ student_id внутри scope; отдельна от существующего group_id роли. |
| GroupEnrollment | Студент, группа, контекст, интервал дат и источник подтверждения. |
| JournalRegister | Группа, subject_id подтверждённого справочника, контекст, семестр и учебный год. |
| JournalTeacherAssignment | Преподаватель teacher_id, журнал, интервал и подтверждённое основание. |
| JournalLesson | Постоянный ID, журнал, исходный неизменяемый снимок события, тема, подтверждение проведения и revision. |
| JournalRosterEntry | Снимок студента в составе конкретного занятия; исключение из текущего состава не удаляет прошлые факты. |
| Attendance и Grade | По одной текущей отметке каждого типа для пары занятие и студент; балл и отсутствие балла различаются. |
| LessonSourceBinding | Публикация и event_id → JournalLesson либо подтверждённое решение о новом событии. |
| JournalChange и Operation | История значения до/после, автор, UTC-время, причина и квитанция идемпотентной команды. |

Слой domain содержит чистые правила диапазона баллов, посещаемости, интервалов и прав действия; application выполняет сценарии и транзакции; infrastructure хранит модели и историю; HTTP-адаптеры проверяют контракт; frontend показывает серверный результат. Общие принципы ENG-001–015 наследуются без обязательного добавления новых паттернов.

Ограничения БД: внешние ключи области и контекста; уникальные пары связей аккаунта и исходного события; уникальная текущая запись студент–занятие для балла и посещаемости; CHECK диапазона 0–100 и положительной ревизии; запрет физического удаления фактов через каскад.

Времена истории хранятся в UTC, а даты уроков и запрет будущих записей вычисляются по сохранённому учебному поясу. Снимок опубликованного события и снимок состава не заменяются текущими изменяемыми справочниками.

# 10 Общие правила доступа и записи

Каждое общее правило определено один раз в этом разделе; функциональные разделы и критерии приёмки ссылаются на его ID. Предыдущие определения безопасности расписания сохраняются в v0.9.

JRN-SEC-001. Сервер при каждом чтении и изменении проверяет пользователя, действие, область, data_kind и требуемую персональную или преподавательскую связь по REQ-006.

JRN-SEC-002. Студенческий ответ не содержит чужих персональных строк, оценок, посещаемости или служебной истории даже при подмене параметров запроса.

JRN-SEC-003. Каждая изменяющая команда журнала сохраняет существующие требования сессии, Origin и CSRF из NFR-001.

JRN-SEC-004. Изменяющая команда передаёт ожидаемую ревизию занятия или справочника, а устаревшая команда отклоняется без перезаписи данных.

JRN-SEC-005. Первичная запись, исправление и очистка сохраняют неизменяемую историю автора, UTC-времени, значения до и после и причины исправления.

JRN-OPS-001. План J1 содержит семь дней реализации после отдельного разрешения пользователя и контрольную передачу по разделу 11.

JRN-OPS-002. Сохранение темы, изменённых строк, ревизии, истории и квитанции операции выполняется одной транзакцией с полным откатом при отказе.

JRN-OPS-003. Повтор того же operation_id тем же автором с тем же телом после проверки текущих прав возвращает прежний результат, а другое тело получает конфликт.

JRN-OPS-004. Перед переносом схемы выполняются резервная копия и проверка восстановления расписания и журнала в отдельной тестовой БД.

Причина обязательна при изменении или очистке уже сохранённой темы, оценки, посещаемости, состава или сопоставления; первое заполнение пустого значения не является исправлением. Причина — непустой текст до 500 символов. Ревизия относится ко всему занятию и предотвращает потерю соседних правок.

При 401 требуется повторный вход; при 403 закрытые данные очищаются с экрана; при конфликте ревизии сохранение старой формы блокируется до загрузки актуального состояния с явным решением пользователя о своём вводе. Пароли, cookie и CSRF не попадают в ответы, историю и журналы диагностики.

Лимит одной команды — 100 изменённых строк и тело до 128 КиБ, проектное решение. Непереданные строки остаются прежними; ошибка одной переданной строки отклоняет команду целиком. Смена источника, состава, назначения или отмена права во время записи проверяются повторно внутри транзакции.

Квитанция повтора проверяется до ожидаемой ревизии; отпечаток включает область, вид команды, ID объекта, исходную ревизию и значения. Балл передаётся целым JSON-числом либо null; строки, логические значения и неизвестные поля команды отклоняются.

# 11 Последовательность работы на одну неделю

Пользователь подтвердил одну неделю. Рабочий календарь: подготовка ТЗ 27.10, семь дней D1–D7 с 28.10 по 03.11.2026; начало и точная дата передачи являются предположением до подтверждения. Этот план не запускает разработку автоматически.

| День | Результат к концу дня | Зависимость |
| --- | --- | --- |
| D1 28.10 | Утверждены контракты и демонабор; определены миграции, студенты, связи аккаунтов и интервалы групп. | Разрешение на разработку; решения QJ. |
| D2 29.10 | Доступы и назначения работают; занятие открывается из опубликованного снимка с правильным составом. | D1 и существующая публикация. |
| D3 30.10 | Тема и посещаемость проходят полный путь преподавателя с сохранением истории. | D2. |
| D4 31.10 | Баллы 0–100 и очистка/исправление работают; проверены ноль, пустое значение и границы. | D3 и правило QJ-001. |
| D5 01.11 | Студент видит только свои результаты; новая публикация сохраняет журнал, сопоставление проверено. | D4 и JRN-INT. |
| D6 02.11 | Пройдены отрицательные права, stale, повтор запроса, сбой транзакции и регрессия расписания. | D5. |
| D7 03.11 | Проверено восстановление, ручной KK-путь и локальная работа; готовы отчёт и инструкция маме. | Все Must и контрольные AC. |

Часы участия пользователя и фактическая скорость ИИ-агентов не заданы; календарный план не является измеренной оценкой трудозатрат. Неполные реальные данные не заменяются догадками: для сквозной проверки используется явно обозначенный синтетический набор.

| Определение готовности модуля | Доказательство |
| --- | --- |
| Код и данные | Реализованы требования модуля, миграции отделены, прежние интерфейсы и пять ролей сохранены. |
| Проверки | Пройдены связанные AC-JRN, отрицательные сценарии и применимая регрессия прежних AC. |
| Ручной путь | Проверены реальный экран, KK-копия, клавиатура, узкий экран и сохранение формы при отказе. |
| Отчёт | Есть SHA сборки, набор данных, среда, ID проверок, результат и закрытые свидетельства без секретов. |

При отставании откладываются украшения, дополнительные демонстрационные примеры и факультативные материалы. Четыре согласованные функции, изоляция студента, история, атомарность, восстановление и регрессия не снимаются скрытым сокращением проверки. Неуспешный модуль остаётся незавершённым в отчёте.

# 12 Предположения вопросы и риски

Подтверждено: четыре функции журнала, сохранение расписания и ролей, шкала 0–100, одна неделя, работа ИИ под руководством пользователя, демонстрация мамой. Ниже перечислены остальные решения, которые нельзя выдавать за факты колледжа.

| Вопрос | Рабочее правило до уточнения |
| --- | --- |
| QJ-001 Дробные баллы | Предположение: целые 0–100; десятичные отклоняются. Формулу итогов и порог зачёта колледж не предоставил. |
| QJ-002 Состав групп | Предположение: один активный состав в данном контексте; перевод имеет явную дату и не меняет историю. |
| QJ-003 Момент факта | Предположение: первое фактическое заполнение после конца занятия по его подтверждённому поясу. Раннее планирование темы вне J1. |
| QJ-004 Учебный контроль | Предположение: approver читает журналы области без изменения оценок; admin управляет связями без оценивания. |
| QJ-005 Посещаемость | Предположение: present, absent, late, excused и незаполнено; коды и подписи согласуются с колледжем. |
| QJ-006 Несколько оценок | Предположение: одна текущая оценка на студента и занятие; разные виды контроля требуют отдельного расширения. |
| QJ-007 Данные | Требуют уточнения: реестр студентов, составы по датам, связь с аккаунтами, подтверждённые назначения и источники. |
| QJ-008 Сроки | Подтверждена неделя; 03.11.2026 — расчётная рабочая дата, точное время и часы участия не заданы. |
| QJ-009 Эксплуатация | Локальный режим сохраняется; сроки хранения персональных данных, юридический статус журнала и сетевое внедрение требуют отдельного согласования. |

| Риск | Вероятность и влияние | Мера |
| --- | --- | --- |
| Нет проверенного реестра | Высокая / высокое, проектная оценка | Демонабор отдельно; реальные связи не подтверждать автоматически. |
| Неизвестны правила итогов | Высокая / среднее | Хранить текущие баллы без придуманных итоговых формул. |
| Перепубликация дублирует факт | Средняя / высокое | Постоянный ID журнала и явное сопоставление JRN-INT. |
| Чужие оценки или потеря правки | Средняя / высокое | Персональный доступ, ревизии, транзакция и отрицательные AC. |
| Неделя закончилась без интеграции | Средняя / высокое | Ежедневный работающий путь и резерв D6–D7 на исправления. |

# 13 Критерии приёмки основа и данные

Одна строка — одна проверка с наблюдаемым результатом. Все критерии имеют приоритет Must, поставку J1 и начальный статус «описан, не реализован». Ниже приведены условия будущих испытаний.

| ID | Требования | Проверка и ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| AC-JRN-001 | JRN-BAS-001 | Из опубликованного занятия преподаватель открывает форму электронного журнала. |
| AC-JRN-002 | JRN-BAS-002 | Регрессионный сценарий редактора и проверки конфликтов даёт прежний ожидаемый результат. |
| AC-JRN-003 | JRN-BAS-002 | Регрессионный сценарий генератора и независимого валидатора даёт прежний ожидаемый результат. |
| AC-JRN-004 | JRN-BAS-002 | Неуспешная публикация сохраняет прежний указатель расписания. |
| AC-JRN-005 | JRN-BAS-003 | Основной путь преподавателя и студента имеет KK-подписи без пустых ключей перевода. |
| AC-JRN-006 | JRN-BAS-004 | Подготовленный аккаунт входит с прежней ролью без выбора привилегий в форме. |
| AC-JRN-007 | JRN-DAT-001 | Исправление имени карточки сохраняет её student_id. |
| AC-JRN-008 | JRN-DAT-002 | Урок до даты перевода использует прежнюю группу студента. |
| AC-JRN-009 | JRN-DAT-003 | Аккаунт только с group_id без подтверждённого student_id получает отказ персонального журнала. |
| AC-JRN-010 | JRN-DAT-004 JRN-SEC-001 | Преподаватель вне интервала назначения получает отказ изменения журнала. |
| AC-JRN-011 | JRN-DAT-005 | Позднейшая правка общего состава не переписывает снимок состава записанного занятия. |
| AC-JRN-012 | JRN-DAT-006 | Вывод студента из состава сохраняет его ранее записанную оценку. |
| AC-JRN-013 | JRN-LSN-001 | Попытка создать новую запись из черновика расписания получает отказ. |
| AC-JRN-014 | JRN-LSN-002 JRN-INT-002 | Повтор открытия той же пары publication_id и event_id возвращает прежний journal_lesson_id. |
| AC-JRN-015 | JRN-LSN-003 | Без явного подтверждения проведения первая фактическая запись не создаётся. |
| AC-JRN-016 | JRN-LSN-004 | Первое фактическое сохранение до окончания занятия получает отказ по учебному поясу. |

Свидетельство проверки: SHA сборки, версия схемы, пользователь и область, явно обозначенный набор, действие, фактический результат и ссылка на закрытый журнал испытания. Совпадение с ожидаемым результатом фиксируется после выполнения, а не по наличию пункта в ТЗ.

# 14 Критерии приёмки темы посещаемость и баллы

Одна строка — одна проверка с наблюдаемым результатом. Все критерии имеют приоритет Must, поставку J1 и начальный статус «описан, не реализован». Ниже приведены условия будущих испытаний.

| ID | Требования | Проверка и ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| AC-JRN-017 | JRN-TOP-001 | Тема из одних пробелов получает ошибку поля без сохранения. |
| AC-JRN-018 | JRN-TOP-001 | Тема длиной 2001 символ получает ошибку поля без сохранения. |
| AC-JRN-019 | JRN-TOP-002 JRN-SEC-005 | После исправления темы история содержит её предыдущее значение. |
| AC-JRN-020 | JRN-LSN-005 JRN-ATT-001 | Незаполненная посещаемость отображается как «не отмечено». |
| AC-JRN-021 | JRN-ATT-001 | Отправленный код late сохраняется как «опоздал». |
| AC-JRN-022 | JRN-ATT-001 | Неизвестный код посещаемости отклоняется. |
| AC-JRN-023 | JRN-ATT-002 | При сохранении одной строки значение непереданного студента остаётся прежним. |
| AC-JRN-024 | JRN-ATT-003 | Сохранение absent не создаёт оценку 0. |
| AC-JRN-025 | JRN-ATT-004 | Очистка ранее сохранённой посещаемости без причины получает отказ. |
| AC-JRN-026 | JRN-GRD-001 | Оценка 0 сохраняется и читается как числовой ноль. |
| AC-JRN-027 | JRN-GRD-001 | Оценка 100 сохраняется и читается как 100. |
| AC-JRN-028 | JRN-GRD-001 | Оценка -1 отклоняется без записи. |
| AC-JRN-029 | JRN-GRD-001 | Оценка 101 отклоняется без записи. |
| AC-JRN-030 | JRN-GRD-002 | Оценка 75.5 отклоняется при целочисленной политике QJ-001. |
| AC-JRN-031 | JRN-GRD-003 | Пустая оценка отображается как отсутствие оценки, а не 0. |
| AC-JRN-032 | JRN-GRD-004 | После повторного сохранения у пары студент и занятие одна текущая оценка. |

Свидетельство проверки: SHA сборки, версия схемы, пользователь и область, явно обозначенный набор, действие, фактический результат и ссылка на закрытый журнал испытания. Совпадение с ожидаемым результатом фиксируется после выполнения, а не по наличию пункта в ТЗ.

# 15 Критерии приёмки личный доступ и безопасность

Одна строка — одна проверка с наблюдаемым результатом. Все критерии имеют приоритет Must, поставку J1 и начальный статус «описан, не реализован». Ниже приведены условия будущих испытаний.

| ID | Требования | Проверка и ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| AC-JRN-033 | JRN-GRD-005 | Изменение сохранённой оценки без причины получает отказ. |
| AC-JRN-034 | JRN-GRD-005 JRN-SEC-005 | После очистки оценки с причиной её прежнее значение доступно в истории преподавателя. |
| AC-JRN-035 | JRN-GRD-006 | Кабинет без подтверждённой формулы не показывает вычисленный итоговый балл. |
| AC-JRN-036 | JRN-STU-001 | Студент читает свою сохранённую оценку из разрешённого занятия. |
| AC-JRN-037 | JRN-STU-002 | Следующая страница личных результатов сохраняет выбранные предмет и период. |
| AC-JRN-038 | JRN-STU-003 | Переведённый студент читает собственную прежнюю запись по сохранённому student_id. |
| AC-JRN-039 | JRN-STU-004 | Переход из кабинета открывает прежний разрешённый просмотр расписания группы. |
| AC-JRN-040 | JRN-SEC-002 | Запрос студента с чужим student_id не возвращает чужую персональную строку. |
| AC-JRN-041 | JRN-SEC-002 | Ответ личного кабинета не содержит скрытые оценки одногруппников. |
| AC-JRN-042 | JRN-SEC-001 | Аккаунт другой области получает отказ на прямой URL занятия журнала. |
| AC-JRN-043 | JRN-SEC-001 | Запись demo-студента в журнал college отклоняется. |
| AC-JRN-044 | JRN-SEC-003 | Команда сохранения без корректного CSRF получает отказ. |
| AC-JRN-045 | JRN-SEC-004 | Команда со старой ревизией не изменяет сохранённые баллы. |
| AC-JRN-046 | JRN-SEC-001 | Отзыв назначения до фиксации транзакции приводит к отказу записи. |
| AC-JRN-047 | JRN-OPS-002 | При ошибке одной переданной строки не сохраняется ни одно изменение команды. |
| AC-JRN-048 | JRN-OPS-003 | Повтор одинаковой команды с тем же operation_id возвращает прежнюю квитанцию. |

Свидетельство проверки: SHA сборки, версия схемы, пользователь и область, явно обозначенный набор, действие, фактический результат и ссылка на закрытый журнал испытания. Совпадение с ожидаемым результатом фиксируется после выполнения, а не по наличию пункта в ТЗ.

# 16 Критерии приёмки транзакции связь и выпуск

Одна строка — одна проверка с наблюдаемым результатом. Все критерии имеют приоритет Must, поставку J1 и начальный статус «описан, не реализован». Ниже приведены условия будущих испытаний.

| ID | Требования | Проверка и ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| AC-JRN-049 | JRN-OPS-003 | Другое тело с тем же operation_id получает конфликт. |
| AC-JRN-050 | JRN-INT-001 | После новой публикации значение ранее сохранённой оценки остаётся прежним. |
| AC-JRN-051 | JRN-INT-003 | Первое заполнение несопоставленного события новой публикации получает контролируемый отказ. |
| AC-JRN-052 | JRN-INT-004 | Подтверждённое сопоставление нового события открывает выбранный существующий journal_lesson_id. |
| AC-JRN-053 | JRN-INT-005 | После сопоставления исходная фактическая дата записи остаётся прежней. |
| AC-JRN-054 | JRN-UX-001 | Сбой чтения показывает ошибку загрузки, а не сообщение об отсутствии занятий. |
| AC-JRN-055 | JRN-UX-002 | После ошибки сохранения введённые баллы остаются в форме. |
| AC-JRN-056 | JRN-UX-002 | После конфликта ревизии сохранение старой формы заблокировано. |
| AC-JRN-057 | JRN-UX-003 | Оценку в выбранной строке можно ввести и сохранить с клавиатуры с видимым фокусом. |
| AC-JRN-058 | JRN-OPS-004 | Восстановленная отдельная тестовая БД содержит контрольную запись журнала с её историей. |
| AC-JRN-059 | JRN-BAS-002 JRN-OPS-004 | Восстановленная отдельная тестовая БД содержит прежний контрольный снимок расписания. |
| AC-JRN-060 | JRN-OPS-001 | Отчёт передачи содержит фактический результат каждого контрольного дня и всех AC-JRN. |
| AC-JRN-061 | JRN-SEC-001 | Аккаунт только с ролью admin получает отказ прямой команды изменения оценки. |
| AC-JRN-062 | JRN-SEC-001 | Аккаунт только с ролью approver получает отказ прямой команды изменения оценки. |
| AC-JRN-063 | JRN-SEC-001 | Аккаунт только с ролью student получает отказ прямой команды изменения оценки. |
| AC-JRN-064 | JRN-SEC-003 | Команда с посторонним Origin получает отказ без записи в журнал. |

Свидетельство проверки: SHA сборки, версия схемы, пользователь и область, явно обозначенный набор, действие, фактический результат и ссылка на закрытый журнал испытания. Совпадение с ожидаемым результатом фиксируется после выполнения, а не по наличию пункта в ТЗ.

# 17 Паспорта будущих задач для ИИ агентов

Работа выполняется последовательно в существующем репозитории после отдельного указания пользователя. Каждый паспорт ограничивает объём модуля и не разрешает менять соседние правила.

| Модуль и требования | Вход и выход | Граница и проверки |
| --- | --- | --- |
| Ж1 Данные и связи JRN-DAT-001–006; BAS-002/004 | Вход: текущие аккаунты, группы и подтверждённые реестры. Выход: студенты, интервалы и явные персональные/преподавательские связи. | Не угадывать student_id по имени; не менять коды ролей. AC 006–012, 040–043. |
| Ж2 Занятие и тема JRN-LSN-001–005; TOP-001–002 | Вход: разрешённое опубликованное событие и состав. Выход: постоянная запись занятия, тема и снимок источника. | Не создавать факт из просмотра или черновика; не менять публикацию. AC 013–020. |
| Ж3 Посещаемость и баллы JRN-ATT-001–004; GRD-001–006 | Вход: занятие и явно изменённые строки. Выход: текущие значения и история одной транзакции. | Не превращать пустое/пропуск в ноль; не выдумывать итоги. AC 020–035, 044–049. |
| Ж4 Кабинет и KK интерфейс JRN-STU-001–004; UX-001–003; BAS-003 | Вход: подтверждённый собственный student_id. Выход: личные результаты, фильтры и переход к расписанию. | Не загружать чужие оценки для сокрытия в браузере. AC 005, 036–041, 054–057. |
| Ж5 Связь с расписанием JRN-INT-001–005 | Вход: текущий указатель публикации и прежние связи. Выход: отсутствие дублей и явное сопоставление. | Не переносить оценки внутри публикационной транзакции; не менять факты. AC 014, 050–053. |
| Ж6 Сквозная безопасность и выпуск JRN-SEC-001–005; OPS-001–004; BAS-001/002 | Вход: общая сборка, миграции и контрольный набор. Выход: регрессия, восстановление, отчёт и инструкция. | Не считать тестовый результат фактом колледжа; не публиковать закрытые данные. AC 001–004, 040–064. |

Для всех модулей обязательны REQ-004/006, существующая безопасность сессий и раздел 10; для интеграции также VER-001/002, ENG-007/011 и IMP-007. Логика прав остаётся на сервере, а бейджи и цвет в интерфейсе только отображают состояние.

Ж1 предшествует Ж2; Ж2 предшествует Ж3; Ж4 выполняется после стабильного контракта Ж3; Ж5 и Ж6 проверяют весь путь. Архитектурные и схемные изменения описываются в ADR до реализации, а не встраиваются незаметно в косметические правки.

# 18 Демонстрация и комплект передачи

После реализации мама показывает электронный журнал на подготовленной локальной сборке. Демонстрационный набор отмечается как синтетический; имена и оценки реальных студентов для защиты не нужны.

| Время | Действие мамы | Ожидаемый экран |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:30 | Войти преподавателем и открыть журнал своей группы. | Предмет, период и список разрешённых студентов. |
| 0:30–1:30 | Открыть прошедшее занятие, ввести тему и посещаемость. | Различимые статусы и подтверждение проведения. |
| 1:30–2:30 | Сохранить 0 и 100 разным демо-студентам; исправить один балл с причиной. | Ноль отличается от пустого; в истории видно исправление. |
| 2:30–3:30 | Выйти и войти подготовленным студентом. | Только его тема, посещаемость и баллы; нет чужих строк. |
| 3:30–4:30 | Открыть сохранённое опубликованное расписание и вернуться к результатам. | Прежний модуль доступен, записи журнала сохранены. |
| 4:30–5:00 | Кратко объяснить права и историю исправлений. | Вывод о практической пользе без неподтверждённых обещаний. |

План Б без интернета: та же локальная API/БД/сборка и подготовленные аккаунты, файлы шрифта и значки локальные. До показа проверяются запуск и нужная дата. При сбое используется заранее снятая запись именно проверенной сборки с явным пояснением, что это запись; неисправный шаг не объявляется выполненным.

Контрольные AC для короткой демонстрации: AC-JRN-001, 019, 021, 026, 027, 036, 041, 050. Изменение публикации и восстановление БД проверяются заранее; их длительные процедуры не обязательны в живом пятиминутном показе.

| Передаваемый материал | Содержание |
| --- | --- |
| ТЗ v1.0 и JSON | Этот документ; требования, все AC, связь с прежними ID и открытые QJ в машинном представлении. |
| После реализации | Исходники и SHA, миграции, инструкция запуска, синтетический набор, отчёт AC и регрессии, подтверждение восстановления, однолистовая инструкция маме. |
| Публичный репозиторий | Код и обезличенные документы; аккаунты, пароли, исходники колледжа, рабочие БД, копии и закрытые снимки остаются локально. |

Сейчас передаются только документы. Расширение оценками, посещаемостью, темами и кабинетом студента в этом запросе не реализуется. Объём полноценной LMS, регистрации, файловых заданий, тестов и новых ролей в J1 не включён.